渭南市242国道灾毁应急修复工程施工

竞争性磋商文件

项目编号：政采-渭南市-2021-00024

采 购 人：陕西省渭南公路管理局（盖章)

代理机构：锐驰项目管理有限公司（盖章)

日    期：二〇二一年三月

目     录

第一部分  竞争性磋商公告

第二部分  竞争性磋商须知

第三部分  工程量清单

- 第四部分  合同条款及格式

- 第五部分  磋商采购响应文件格式

第一部分 竞争性磋商公告

渭南市242国道灾毁应急修复工程施工采购项目潜在的供应商可陕西省西安市雁塔区朱雀大街南段2号汇成天玺C座11层获取采购文件，并于2021-04-08 14:00:00前递交响应文件。

一、项目基本情况：

1、项目编号：政采-渭南市-2021-00024

2、项目名称：渭南市242国道灾毁应急修复工程施工

3、预算金额：2226000.00元

4、最高限价：2226000.00元

5、采购需求： 渭南市242国道灾毁应急修复工程施工，1项， 采购预算： 2226000.00元， 项目概况：国道242韦庄至汉村段公路改建工程起于澄城县韦庄镇南酥酪村，终于汉村收费站北，项目全线采用一级公路技术标准，一般路段路基宽度21.5米，韦庄街道路基宽度20米，下穿侯西铁路两侧引线路基宽度为30米，设计速度80km/h，桥涵设计荷载全部采用公路-1级。本次对国道242 K1186+500-K1186+850段范围内灾毁进行修复。 简要技术要求、用途： 灾毁修复

6、合同履行期限：2021-04-15 00:00:00 至 2021-07-14 00:00:00（具体服务起止日期可随合同签订时间相应顺延）

7、本项目是否接受联合体投标：否

二、 响应供应商的资格要求

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：①《政府采购促进中小企业发展办法》（财库〔2020〕46号）；②《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）；③《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）；④《节能产品政府采购实施意见》（财库[2004]185号）；⑤《环境标志产品政府采购实施的意见》（财库[2006]90号）；⑥《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、本项目的特定资格要求：①资质要求：持有有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证（或统一社会信用代码的营业执照）和安全生产许可证；供应商须具备交通运输主管部门颁发的公路养护工程从业单位二类甲级资质，（外省企业需持外埠公路养护工程施工从业单位入陕许可证书），且财务状况良好，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力；拟派项目经理须具备公路工程二级（含二级）及以上注册建造师资格，具有建设行政主管部门颁发的安全生产考核合格证，为本单位人员且无在建项目；②财务要求：提供近三年2017至2019年度财务审计报告或财务报表（至少包括资产负债表、利润表、现金流量表等），成立时间至提交磋商响应文件递交截止时间不足一年的，投标人须自行声明；③税收缴纳证明：提供供应商2020年1月1日至今已缴纳任意一个月完税凭证或税务机关开具的完税证明（任意税种），依法免税的应提供相关文件证明；④社会保障资金缴纳证明：提供供应商2020年1月1日至今已缴存的任意一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明；依法不需要缴纳社会保障资金的应提供相关文件证明；构开具的社会保险参保缴费情况证明；依法不需要缴纳社会保障资金的应提供相关文件证明；本项目不接受联合投标。

三、 采购文件的获取方式

时间：即日起至2021-04-02 17:00:00 止

地点：陕西省西安市雁塔区朱雀大街南段2号汇成天玺C座11层

方式：现场购买/邮寄

售价： 每套500元（人民币），售后不退

注：1、发售时间2021年03月29日-2021年04月02日（上午9时-12时、下午14：00时-17时北京时间，法定节假日及公休日除外）。2、持介绍信、代理人身份证原件及加盖公章的复印件购买文件.

四、 响应文件递交

截止时间： 2021-04-08 14:00:00

地点：渭南市公共资源交易中心（渭南市临渭区三贤路北段渭南市民综合服务中心西配楼1楼北侧）开标一室

五、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

六、其他补充事宜

七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1、采购人信息：陕西省渭南公路管理局

联系人：陕西省渭南公路管理局经办

联系地址：乐天大街渭南公路管理局

联系电话：0913-3037085

2、项目联系方式

项目联系人：李工、张工

电 话：029-88669622

传 真：029-88669622

3、采购代理机构信息

名称：锐驰项目管理有限公司

联系地址：陕西省西安市雁塔区朱雀大街南段2号汇成天玺C座11层

联系方式：http://www.ccgp.gov.cn/agency/a_agencylist.html

- 竞争性磋商须知

一、供应商须知前附表

| 序号 | 内容 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 渭南市242国道灾毁应急修复工程施工 |
| 2 | 项目编号 | 政采-渭南市-2021-00024 |
| 3 | 采购人 | 名 称：陕西省渭南公路管理局 地 址：乐天大街渭南公路管理局 联系人：渭南公路管理局 电 话：0913-3037085 |
| 4 | 采购代理 机构 | 名 称：锐驰项目管理有限公司 地 址：陕西省西安市雁塔区朱雀大街南段2号汇成天玺C座11层 联系人：李工、张工 电 话：029-88669622 13201575977 |
| 5 | 招标范围 | （具体详见工程量清单） |
| 6 | 资金来源 | 财政资金 |
| 7 | 工期 | 自实际开工之日起计算90日历天 |
| 8 | 质量要求 | 合格 |
| 9 | 最高限价 | 2226000.00元 （注：高于或等于上限总价的投标报价按废标处理） |
| 10 | 供应商资质及信誉能力 | 1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定 2、本项目的特定资格要求：①资质要求：持有有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证（或统一社会信用代码的营业执照）和安全生产许可证；供应商须具备交通运输主管部门颁发的公路养护工程从业单位二类甲级资质，（外省企业需持外埠公路养护工程施工从业单位入陕许可证书），且财务状况良好，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力；拟派项目经理须具备公路工程二级（含二级）及以上注册建造师资格，具有建设行政主管部门颁发的安全生产考核合格证，为本单位人员且无在建项目；②财务要求：提供近三年2017至2019年度财务审计报告或财务报表（至少包括资产负债表、利润表、现金流量表等），成立时间至提交磋商响应文件递交截止时间不足一年的，投标人须自行声明；③税收缴纳证明：提供供应商2020年1月1日至今已缴纳任意一个月完税凭证或税务机关开具的完税证明（任意税种），依法免税的应提供相关文件证明；④社会保障资金缴纳证明：提供供应商2020年1月1日至今已缴存的任意一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明；依法不需要缴纳社会保障资金的应提供相关文件证明；构开具的社会保险参保缴费情况证明；依法不需要缴纳社会保障资金的应提供相关文件证明；⑤信誉要求：供应商在“中国政府采购网”中未被列入严重违法失信企业名单；供应商不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单提供网站查询页截图加盖公章；投标人、法定代表人及其项目经理在近三年内无行贿犯罪行为（以中国裁判文书网网页查询截图为主）；本项目不接受联合投标。 |
| 11 | 投标保证金 | 1、投标保证金的金额：人民币贰万元整 2、投标保证金的形式：现金或银行保函 （1）以现金方式递交保证金的，保证金必须采用电汇（或银行汇票、转帐支 票）的方式从供应商单位名称的基本帐户一次性提交，否则，其保证金视为无效，采购人将按供应商故意放弃投标处理。投标保证金必须于递交投标文件截止时间前汇达以下指定帐户， 并及时确认到账联系财务换取收据（以现金和支票形式缴纳的保证金均需在招标代理机构财务处换取投标保证金收据），并将收据的复印件粘贴在投标文件中，作为投标文件的一部分，否则，投标担保视为无效。 联系人： 招标代理机构开户名称：锐驰项目管理有限公司 开户行名称：西安银行翠华路支行 账号：4170 1158 0000 0179 24 （2）以银行保函方式递交保证金的，出具保函的银行须为其公司账户开户银行（若其公司账户开户银行没有出具保函的权限，可由该银行的上级银行出具保函，并做出相应说明），所需费用由供应商自行承担。出具保函的银行不符合要求的其保证金视为无效，采购人将按供应商故意放弃投标处理。 供应商应保证银行保函真实有效，一旦查出有假，将取消其投标资格，采购人将严格按照《陕西省公路施工企业信用评价实施细则》有关规定进行信用评价。 （3）以工程担保方式递交保证金的，工程保证人需符合“渭建函[2020]127号关于在全市加快推行和落实工程担保制度有关问题的通知”有关规定。 3、投标保证金有效期与投标有效期一致。 注：投标保证金缴纳时须注明项目名称或项目编号 |
| 12 | 投标保证金的退还原则 | 保证金的退还详见供应商须知 |
| 13 | 签字或盖章要求 | 详见供应商须知 |
| 14 | 投标文件正副本份数及其他要求 | 正本 1 份，副本 3份，电子文件1份（电子文件包含工程量清单表5.1—表5.3） |
| 15 | 装订要求 | 投标文件正本所有证件为彩色扫描件或彩色复印件，副本为正本的复印件，投标文件的正本与副本应分别胶装(A4 纸幅)，并编制目录、标注连续页码，同时须注明正、副本。且不分册，采用胶装方式装订，装订应牢固、不易拆散和换页，不得采用活页装订。 |
| 16 | 密封和标记 | 所有密封包装均应符合以下要求： （1）竞争性磋商响应文件正本、所有副本，应分别装袋密封，电子文件放置正本袋内，加贴封条，并在封套的封口处（封套两端折叠封口处）加盖供应商单位公章。 （2）项目名称、项目编号、供应商名称、法定代表人或委托代理人签字或盖章，并加盖单位公章、标段号（如有）、地址、年月日、“正本”或“副本”、“于2021年4月8日14:00前不得开启”字样。 （3）供应商应按照竞争性磋商文件“第五部分 竞争性磋商响应文件格式”中指明的要求进行签署、盖章。 注：竞争性磋商响应文件如果未按上述规定密封和加写标记，采购代理机构将拒绝接收。 |
| 17 | 磋商响应文件递交地点开标时间及截止时间 | 文件递交截止时间：2021年4月8日 14:00:00 投标地点：渭南市公共资源交易中心（渭南市临渭区三贤路北段渭南市民综合服务中心西配楼1楼北侧）开标一室 开标时间：2021年4月8日 14:00:00 开标地点：渭南市公共资源交易中心（渭南市临渭区三贤路北段渭南市民综合服务中心西配楼1楼北侧）开标一室 |
| 18 | 评标方法 | 综合评分法详见第二部分第（十四）评标办法和评标标准 |
| 19 | 磋商应携带的原件 | 开标时，供应商须提供以下证件的原件：资质证书原件、营业执照副本原件及安全生产许可证副本原件。 |
| 20 | 磋商小组 组建 | 磋商小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，人数为3人，其中采购人代表1人，在专家库中随机抽取2人。 |
| 21 | 履约保证金 | 担保金额：10%签约合同价 担保形式：银行保函或现金、支票形式。 若采用银行保函，出具银行级别：必须为地市级及以上有信誉的国家或股份制商业银行的分行或支行。 以工程担保方式递交履约担保的，工程保证人需符合“渭建函[2020]127号关于在全市加快推行和落实工程担保制度有关问题的通知”有关规定。 |
| 22 | 其他 | （1）代理服务费：本项目代理费由成交供应商代为支付。 代理费取费依据：参照《招标代理服务收费管理暂行办法》（国家发改委计价格[2002]1980号）文件、文件规定收取 支付方式：由成交供应商在领取成交通知书时一次性支付。 （2）供应商须登录陕西省政府采购网（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn）按照《陕西省财政厅关于政府采购供应商注册登记有关事项的通知》进行供应商入库备案。 |
| 23 | 投标报价应包含内容 | 1.供应商应及时清理建筑垃圾，所需费用应包含在所报的单价或总额价中，不再单独计量和支付；2.本工程竣（交）工验收费用由承包人承担，应包含在所报的单价或总额价中，不再单独计量和支付。 |
| 24 | 本合同工程要求 | ①各结构层的厚度及构造物几何尺寸取消负值规定，供应商将该项费用包含在相关工程细目的单价或总价中，不再另行计量与支付。 ②采购人施工中组织开展“打造精品工程创优竞赛活动”，以提高工程质量为目的，不断提高工程质量。以上级项目管理机构检测检查结果为依据，每通报一点（或处）不合格的处罚工单位20000元。 |
| 25 | 不平衡报价的 处理 | 在合同签订阶段，采购人若发现供应商的投标书工程量清单存在缺、漏或存在严重不平衡报价时，采购人可在最终报价不变得前提下，根据实际情况给予调整。 |
| 26 | 工程量清单 | 图纸中未列入工程量清单子目中的工作量，其费用应视为已分摊在本合同工程的有关子目的单价或总额价之中。 |

二、供应商须知

（一）总则

1、本项目采用竞争性磋商方式。

2、名词解释

（1）采购人：陕西省渭南公路管理局

（2）采购代理机构：锐驰项目管理有限公司

（3）供应商：是指响应和符合竞争性磋商文件规定资格条件要求的单位。

3、投标费用。供应商应自行承担所有与参加本次投标有关的费用。不论投标的结果如何，锐驰项目管理有限公司和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
    4、适用法律。本次采购活动及由本次采购产生的合同受中华人民共和国相关法律法规的制约和保护。

5、竞争性磋商文件的约束力。供应商一旦购买了本竞争性磋商文件并参加投标，即被认为接受了本竞争性磋商文件中的所有条件和规定。

6、法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，都不得同时参加本项目同一标段的投标。

7、供应商应认真阅读竞争性磋商文件中所有的章节、条款、格式、规范和附件等要求。如果没有按照竞争性磋商文件要求编制竞争性磋商响应文件及提供相关资料，其风险由供应商自行承担。

8、供应商所提供的所有资料（包括复印件）必须清晰，如因提供的资料难以辨认，其风险由供应商自负。

9、本次采购不接受联合体投标。

10、分包

不允许，见供应商须知前附表。

11、偏离

不允许，见供应商须知前附表。

12、代理机构对采购人拖欠成交人合同款不承担任何连带或非连带的责任，任何情况下，成交人若主张或要求其合同款相关的民事权利均只能直接针对采购人主张或要求。

13、因本次招投标活动产生的一切纠纷（包括合同纠纷），有关各方应友好协商解决，协商不成，则向西安市仲裁委员会申请仲裁。

14、采购代理服务费：

按照“国家计委关于印发《招标代理服务收费管理暂行办法的通知》（计价格[2002]1980号）以及国家发改价格【2011】534号文件”为标准的100％收取招标代理服务费。由成交供应商支付代理费。

15、本竞争性磋商文件不做电子签名。

16、本竞争性磋商文件的解释权属采购代理机构。

（二）竞争性磋商文件的澄清、补充及修改

1、采购人或者采购代理机构对已发出的竞争性磋商文件如果进行澄清或修改(澄清或者修改的内容可能影响竞争性磋商响应文件编制的)，必须在投标截止时间至少5日前以书面形式通知所有获取竞争性磋商文件的潜在供应商，不足5日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交竞争性磋商响应文件的截止时间。

2、任何要求对竞争性磋商文件进行澄清的供应商，均应按竞争性磋商文件中的通讯地址以书面形式（盖供应商公章）递交到代理机构和采购单位，应在投标截止时间3日前提出。代理机构或采购人应收到异议之日起3日内将以书面形式作出答复，同时将书面答复发给每个购买竞争性磋商文件的供应商，但不说明问题的来源。

3、如果上述答复涉及对竞争性磋商文件的修改或补充，则它将被视为竞争性磋商文件的一部分。凡原先所发竞争性磋商文件中的内容与答复中的内容不一致之处，应以后形成的书面答复为准。

4、对竞争性磋商文件的修改是竞争性磋商文件的组成部分，将以书面形式通知所有购买竞争性磋商文件的供应商，并对其具有约束力。供应商在收到上述通知后，应毫不延误地以书面形式向代理机构确认；无论供应商是否及时地以书面形式向代理机构确认，代理机构都将依据发出信函、传真的相关凭据或电话记录等认定供应商已经收到上述通知。

5、为使供应商有充分时间对竞争性磋商文件的修改部分进行研究或由于其他原因，可以延长投标截止日期和磋商会议日期、改变磋商会议地点，并以书面形式通知供应商。

6、供应商任何疑问，都必须在磋商会议前5天前提出，否则，不接受针对竞争性磋商文件提出的质疑和投诉。

（三）竞争性磋商响应文件的组成及编制

1、竞争性磋商响应文件由技术部分、商务部分组成的文件。

2、竞争性磋商响应文件必须使用简体中文,竞争性磋商响应文件中若有英文或其他语言文字的资料，应翻译成中文。

3、度量衡单位除竞争性磋商文件技术规格中另有规定外均采用中华人民共和国法定的计量单位。

4、竞争性磋商响应文件应以A4规格的纸张打印。

5、供应商应将竞争性磋商响应文件装订成册，并编排目录、标明连续页码。

6、竞争性磋商响应文件应按照竞争性磋商文件给出的竞争性磋商响应文件格式按顺序编制。

（四）投标报价

1、投标报价以人民币报价，供应商在填写投标报价时，金额单位要统一，数字、文字要清晰。

2、总投标报价等于各分项报价与各项费用之和，不得采用总价下浮的方式。

3、采购最高限价

供应商报价大于招标最高限价：大写：贰佰贰拾贰万陆仟元；小写：2226000元，作为不实质性响应竞争性磋商文件，均为无效报价，按无效标处理。

4、投标报价中不得包含竞争性磋商文件要求以外的内容，否则，在评标时不予核减，但在授予合同时，采购人有权将这部分价格从其成交价格中扣除。

5、总投标价中不得缺漏竞争性磋商文件所要求的内容，否则，评标时将有效投标中该项内容的最高价计入其评标总价，但在授予合同时，缺漏项目的报价视作已含在其他项目的报价中，这些项目将作为免费赠送而包含在合同内。

（五）投标保证金

1、供应商在递交投标文件的同时，应按供应商须知前附表规定的金额、担保形式和第五章“性磋商响应文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。

若采用银行转账，供应商应在递交投标文件截止时间之前，将投标保证金由供应商的基本账户转入采购人指定账户，否则视为投标保证金无效。采购人指定的开户银行及账号见供应商须知前附表。

若采用银行保函，则应由符合供应商须知前附表规定级别的银行开具，并采用招标文件提供的格式。银行保函复印件装订在投标文件内，原件应在递交投标文件截止时间之前单独密封递交给采购人。

无论采取任何形式的投标保证金，投标保证金有效期均应与投标有效期一致。采购人如果按本章第3.3.3项的要求规定延长了投标有效期，则投标保证金有效期也相应延长。

2、供应商不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。

3、投标保证金的退还

采购人最迟在中标通知书发出后5日内向中标候选人以外的其他供应商退还投标保证金，与中标人签订合同后5日内向中标人和其他中标候选人退还投标保证金。投标保证金以现金或支票形式递交的，退还至供应商的基本账户，且不计利息。

4、有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）供应商在投标有效期内撤销投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由不与采购人订立合同，在签订合同时向采购人提出附加条件，或不按招标文件要求规定提交履约保证金；

（3）发生供应商须知前规定的其他可以不予退还投标保证金的情形。

（六）投标有效期

1、供应商的投标从投标截止之日起，在90天内保持有效。

2、在特殊情况下，在原投标有效期届满之前，采购人可征得供应商的同意延长投标有效期。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝采购人的这种要求而不被没收投标保证金。同意延长投标有效期的供应商既不能要求也不允许修改其竞争性磋商响应文件，但要相应延长其投标保证金的有效期。

（七）竞争性磋商响应文件的正本和副本要求

1、供应商应按照要求，准备正本 1 份，副本 3份，电子文件1份（电子文件包含工程量清单表5.1—表5.3），每份竞争性磋商响应文件须清楚地标明“正本”或“副本”字样。一旦正本和副本不符，以正本为准。

2、竞争性磋商响应文件的正本按照要求签署和盖章后，竞争性磋商响应文件的副本可以复印（不包括竞争性磋商响应文件的封面）但必须加盖鲜章，但正本和副本的内容必须相同。否则，评委误读误评的风险供应商必须自行承担。

3、竞争性磋商响应文件不论是书写、打印或复制，均应做到清晰、整洁、规范。

4、供应商递交的竞争性磋商响应文件（包括正本、所有副本）均不退还，请供应商自行做好备份。

5、竞争性磋商响应文件正副本分开密封包装。

（八）竞争性磋商响应文件的签署、盖章

1、在竞争性磋商文件给出的竞争性磋商响应文件格式中，凡是标明由供应商盖章的地方，竞争性磋商响应文件都必须加盖供应商统一对外的公章，凡是标明由法定代表人或委托代理人签字或盖章的，签署姓名全称或加盖私章。竞争性磋商响应文件封套上有明确规定的必须由法定代表人或委托代理人签字或盖章。

2、竞争性磋商响应文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由供应商的法定代表人或其委托代理人签字并加盖供应商公章。

（九）竞争性磋商响应文件的密封

1、供应商应将竞争性磋商响应文件正本、副本标明“正本”、“副本”的字样，并正副本分开密封包装，不论供应商成交与否，竞争性磋商响应文件均不退回。

①封套上注明项目名称、项目编号、供应商名称、法定代表人或委托代理人签字或盖章，并加盖单位公章、标段号（如有）、地址、年月日、“正本”或“副本”、“于2021年4月8日14：00前不得开启”字样。

②竞争性磋商响应文件密封要求：电子文件1个密封在竞争性磋商响应文件正本内，正本、副本分开密封。

2、如果封袋（盒）未按上述要求密封、加写标记或标注不清，采购人对误投或过早启封概不负责。未按上述规定提交的竞争性磋商响应文件，一切后果由供应商负责。

3、在投标截止时间后递交的竞争性磋商响应文件将被拒绝。

（十）竞争性磋商响应文件的递交

1、供应商应在规定的时间和地点递交竞争性磋商响应文件。

2、代理机构将拒绝迟交的竞争性磋商响应文件并原封退回。

3、未按规定进行密封的竞争性磋商响应文件，代理机构将拒绝接受。

4、供应商在递交竞争性磋商响应文件后，如果有修改和撤回要求，必须以书面形式通知代理机构名称，使代理机构能在投标截止时间前收到。其修改书或撤回通知书，应由法定代表人或其委托代理人签署，并在信封上注明“修改”或“撤回”字样。

5、在投标有效期内，供应商不得撤回竞争性磋商响应文件。

## （十一）磋商方法及程序

（一）磋商方法：综合评分法。

响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选人。

（二）磋商程序：磋商的全过程分为不公布第一次磋商报价、供应商符合性及有效性、磋商过程、磋商承诺、第二次报价、综合评审等阶段。

1、第一次报价：记录将各供应商的响应文件中的报价、工期等内容，报价不公开。

2、供应商符合性及有效性：按照采购文件中的要求对各供应商提供的竞争性磋商响应文件进行符合性及有效性审查，对于没有按采购文件要求的供应商，不进入下一步评审程序。

3、磋商过程

磋商小组在符合性及有效性评审的基础上对各供应商的响应文件认真阅读，并对采购内容、商务报价、施工组织设计、近5年完成同类项目业绩、投标文件横向对比等内容进行一对一的磋商。各供应商就磋商中的技术、商务、价格、服务等内容按要求进行补充、完善、澄清、承诺，但补充完善的内容必须在其授权范围内。磋商小组以补充、完善后的内容作为评审的依据。

4、各供应商对磋商小组在磋商过程中的问题予以澄清说明，做出承诺，同时对报价及构成再次进行成本分析、核算，并在此基础上进行二次报价。

5、磋商小组对各供应商磋商内容进行确认，进行二次报价，二次报价超过一次报价的，为无效报价，按无效文件处理。

（1）在对所有供应商进行有效性、完整性、符合性审查时，通过必要的澄清，从质量和技术、服务均能满足磋商文件实质性响应要求的基础上，筛选出合格供应商。不合格供应商的响应文件按无效处理，磋商小组要告知有关供应商。

（2）磋商小组给予所有合格供应商一次最后报价（即二次报价）的机会。供应商要以书面形式提交最后报价（各合格供应商的最后报价将作为综合评分法中价格分的计算依据，并由其法定代表人或被授权人签字。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况以书面形式退出磋商，集中采购机构将退还其所交纳的磋商保证金。

注：供应商最后报价应在第一次报价的基础上同比例下浮，以确保《工程量清单表》中的单价按下浮比例调整后能和最终总报价保持一致。供应商应在磋商会议结束后3日内向采购人提交一份最终版《工程量清单表》，各子目单价的合价应该等于最终总报价。

6、磋商小组以磋商响应文件、磋商承诺内容、二次报价为依据，按照评审办法，推荐成交候选单位。

7、磋商文件的实质性变更

（1）在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

（2）对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

（3）供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。

（十二）开 标

1、采购人将按规定的时间和地点组织竞争性磋商，供应商应委派授权委托人或法定代表人（携带有效证件）准时参加，参加开标的授权委托人或法定代表人须签名以证明其出席。

2、开标仪式由代理公司主持，采购人、采购人代表、监督代表、供应商代表以及有关工作人员参加。

3、同意撤回的投标将不予开封。

4、开标时，进行资料审查，由采购人或代理机构查验：

1）、供应商为具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人。企业法人应提供合法有效的标识有统一社会信用代码的营业执照；事业法人应提供事业单位法人证书；其他组织应提供合法登记证明文件；自然人应提供身份证；2）、供应商须具备供应商须具备交通运输主管部门颁发的公路养护工程从业单位二类甲级资质；3）、具有有效的安全生产许可证。

5、请监标人、供应商代表查验竞争性磋商响应文件密封情况，确认无误后，主持人将当众宣读竞争性磋商响应文件的供应商名称、正副本份数、电子文件份数、签字盖章是否齐全等，以及采购人认为合适的其他详细内容。

6、采购人做好开标记录并存档备查，开标记录应包括开标时宣读的主要内容。

7、供应商在报价时不允许采用选择性报价，否则将被视为无效投标。

（十三）评 标

1、评审工作由为该项目专门组织的评标委员会（简称评委会）进行。为确保评标工作公平、公正，根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定成立评标委员会。评标委员会（有关专家）在政府采购专家库中随机抽取。开标后，采购人、监标人、会将首先对供应商进行资格审查，当发现供应商或其竞争性磋商响应文件存在下列情况时，将直接判定供应商的资格不符合要求：

（1）供应商与采购人或采购代理机构有利害关系的

（2）供应商资格不满足规定的

（3）供应商正受到重大未决诉讼案件影响的

2、未通过符合性及有效性审查的供应商，将不再进入后续评标程序。

3、符合性及有效性审查时，评委会将审查竞争性磋商响应文件是否完整，有无计算上的错误，是否提交了投标保证金，文件的签署是否符合要求等。如果发现投标报价存在计算或表述上错误，则将按下列原则进行修改：

①开标一览表内容与竞争性磋商响应文件中明细表内容不一致的，以开标一览表为准；

②竞争性磋商响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

③合价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

④分项合价之和与总价不符时，以分项合价之和为准；

⑤单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。

4、评委会将按上述修正错误的方法调整竞争性磋商响应文件中的投标报价，调整后的价格应对供应商具有约束力。如果供应商不接受调整后的价格，则其投标将被拒绝。无论供应商是接受或是拒绝调整后的价格，都应当由法定代表人或委托代理人签字予以书面确认。

5、在详细评标之前，评委会将审查每份竞争性磋商响应文件是否实质上响应了竞争性磋商文件的要求。实质上响应的投标应该是与竞争性磋商文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。所谓重大偏离或保留是指实质上影响合同的服务范围、质量和性能，或者实质上与竞争性磋商文件的要求不一致，而且限制了采购人的权利或减轻了供应商的义务。纠正这些偏离或保留将会对其他实质上响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。

6、评委会判定竞争性磋商响应文件的响应性只根据竞争性磋商响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据，但投标有不真实不正确的内容时除外。

7、如果竞争性磋商响应文件实质上没有响应竞争性磋商文件的要求，评委会将予以拒绝，供应商不得通过修正或撤销不符合要求的偏离或保留，而使其投标成为实质上响应的投标。

8、供应商简单地复印或照搬竞争性磋商文件中的技术规格作为其竞争性磋商响应文件的一部分，将有可能导致其投标无效。

9、评委会可以要求供应商通过澄清说明修正其竞争性磋商响应文件中含义不明确的内容，但是澄清说明不得超出竞争性磋商响应文件的范围或改变竞争性磋商响应文件的实质性内容

10、无效投标

竞争性磋商响应文件属下列情况之一的，按照无效投标处理：

（1）投标保证金未按竞争性磋商文件要求的时间到账的；

（2）未按照竞争性磋商文件规定密封、签署、盖章的；

（3）不具备竞争性磋商文件中规定资格要求的；

（4）竞争性磋商响应文件未加盖单位公章、法定代表人、法人授权委托代理人未按竞争性磋商文件格式要求签字或盖章的。

（5）供应商所提供的证件原件名称、名字与资质文件所提交的资格资料名称、名字不符或在投标中弄虚作假的。

（6）竞争性磋商响应文件中有废纸打印的。

（7）竞争性磋商响应文件正本缺页的，竞争性磋商响应文件实质性内容字迹辨认不清的。

（8）质量、工期任何一项不满足竞争性磋商文件要求的，但不含优于竞争性磋商文件要求的。

（9）未按竞争性磋商文件要求提交竞争性磋商响应文件资料的。

（10）供应商组成联合体投标的。

（11）供应商未按要求提供相应证件原件（开标现场所验证件）的。

（12）根据评标委员会的评定，竞争性磋商响应文件中明显使用不平衡报价恶意竞标的。

（13）专家评审过程中，专家要求审查竞争性磋商响应文件电子版内容时，电子版文件无法正常打开或竞争性磋商响应文件电子版内容与文字书面竞争性磋商响应文件（正本）内容不一致的。

（14）供应商在报价时采用选择性报价；

（15）投标证明文件或服务不满足竞争性磋商文件的实质性要求；

（16）不符合法律、法规和竞争性磋商文件中规定的其他实质性要求的。

（17）投标中出现串标、围标的。

（18）投标总价高于最高限价的。

11、比较与评价。评委会按竞争性磋商文件规定的评标方法和标准，对实质性响应的竞争性磋商响应文件进行评分。

12、评标过程的保密。评委会成员或者参加评标的其他人员均不得向他人透露对竞争性磋商响应文件的评审和比较以及与评标有关的其他情况。

13、评委会有权否决全部投标。

（十四）评标办法和评审标准

1、评标原则

（1）公平、公正、科学择优；

（2）质量符合国家各项规定规范标准，工期满足竞争性磋商文件要求，项目实施方案合理可行；

（3）报价为合理低价，且不低于成本价；本项目不保证最低投标报价人成交；

（4）禁止不正当竞争。

1.评分内容及步骤

1）评审内容：

a.符合性及有效性审查内容

| 序号 | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 竞争性磋商响应文件的签署盖章 | 竞争性磋商响应文件按照竞争性磋商文件规定盖章签字齐全 |
| 2 | 竞争性磋商响应文件 格式 | 应符合“第五部分 竞争性磋商响应文件格式”要求 |
| 3 | 竞争性磋商响应文件 份数 | 应符合“供应商须知前附表”14条规定的正本、副本、电子文件数量 |
| 4 | 投标有效期 | 应满足竞争性磋商文件中规定 |
| 5 | 工期 | 应满足竞争性磋商文件中规定 |
| 6 | 报价 | 应满足竞争性磋商文件中规定 |

注：符合性及有效性审查时，当任何一项不符合竞争性磋商文件要求时，其竞争性磋商响应文件即为不合格，不得参加详细评审，不能作为成交候选单位。

评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

b.竞争性磋商响应文件详细评审：评审内容为价格、施工组织设计、近5年完成同类项目业绩、主要人员、投标文件横向对比等。

2）评审步骤：

A.符合性及有效性审查；

B.竞争性磋商响应文件评审；

C.确定入评单位。

（1）入评单位条件

①符合性及有效性审查合格单位；

②工期满足竞争性磋商文件要求；

③供应商服务质量符合采购质量要求；

④供应商完全响应竞争性磋商文件和合同条款的全部内容。

（2）入评单位确定

全部符合入评单位条件的供应商才能成为入评单位；未成为入评单位的供应商,不得进入评审。

⑤评审竞争性磋商响应文件。

⑥确定成交候选人。

3）竞争性磋商响应文件评审项评分标准：

初步评审办法                                 合格制

详细评审办法                                 100分

其中：评分分值构成：报价评分分值构成：评标价：35分

施工组织设计：35分 ； 业绩：15分；主要人员：10分

投标文件横向对比：5分

2.评标办法

2.1、详细评审办法（综合评分法）

| 序号 | 评分项目 | 满分值 | 评分内容及标准 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 | 35分 | 1.满足竞争性磋商文件要求且报价最低的供应商的价格为评标基准价。其他各供应商的报价得分按下列公式计算： 报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权重（35%）×100。 2.对中小型、微型企业产品及监狱企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。 3.当磋商小组认为某个供应商的报价低于成本或明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组会应当将其作为无效响应处理。 报价大于最高限价的按无效报价处理。 |  |  |
| 2 | 技术部分（施工组织设计） | 35分 | 总体施工组织布置及规划 | 3分 | 布置及规划基本可行得2.0～2.4（含）分；规划合理，思路清晰得2.4（不含）～3.0分。 缺项不得分 |
|  |  |  | 主要工程（尤其是重点、关键和难点工程）的施工方案、方法与技术措施 | 8分 | 方案及措施基本可行得4.8～6.4（含）分；理解到位，思路清晰得6.4（不含）～8.0分。 缺项不得分 |
|  |  |  | 工期保证体系及保证措施 | 3分 | 体系及措施基本可行得得1.8～2.4（含）分；措施合理，思路清晰得1.8（不含）～3.0分。 缺项不得分 |
|  |  |  | 工程质量管理体系及保证措施 | 3分 | 体系及措施基本可行得1.8～2.4（含）分；措施合理，思路清晰得1.8（不含）～3.0分。 缺项不得分 |
|  |  |  | 安全生产管理体系及保证措施 | 3分 | 体系及措施基本可行得1.8～2.4（含）分；措施合理，思路清晰得1.8（不含）～3.0分。 缺项不得分 |
|  |  |  | 环境保护、水土保持保证体系及保证措施 | 3分 | 体系及措施基本可行得1.8～2.4（含）分；措施合理，思路清晰得1.8（不含）～3.0分。 缺项不得分 |
|  |  |  | 文明施工、文物保护保证体系及保证措施 | 3分 | 体系及措施基本可行得1.8～2.4（含）分；措施合理，思路清晰得1.8（不含）～3.0分。 缺项不得分 |
|  |  |  | 项目风险预测与防范，事故应急预案 | 4分 | 预案基本可行得2.4～3.2（含）分；预案合理，思路清晰得2.4（不含）～4.0分。 缺项不得分 |
|  |  |  | 采用的新技术、新工艺方法与技术措施 | 3分 | 措施基本可行得1.8～2.4（含）分；措施合理，思路清晰得1.8（不含）～3.0分。 缺项不得分 |
|  |  |  | 其他合理化建议及措施 | 2分 | 建议及措施基本可行得1.2～1.6（含）分；措施合理，思路清晰得1.6（不含）～2.0分。 缺项不得分 |
| 3 | 近5年完成同类项目业绩 | 15分 | 近5年内(2016年1月1日以后签订) 每完成1项二级或以上等级干线公路养护大中修工程项目业绩得3分，此项最多得15分。 注：业绩证明材料以中标通知书、合同协议书及交（竣）工验收证明材料复印件为准。 |  |  |
| 4 | 主要人员 | 10分 | 供应商配备了项目经理，且满足以下要求得5分，否则不得分。公路与桥梁或相关专业工程师及以上技术职称，5年及以上公路施工经验。具有贰级及以上注册建造师证（专业：公路工程），且注册单位须与供应商名称相同，须持有省级及以上交通运输主管部门颁发的《安全生产考核合格证书》（B级）。 |  |  |
|  |  |  | 供应商配备了项目总工，且满足以下要求得5分，否则不得分。公路与桥梁或相关专业工程师及以上技术职称，5年及以上公路施工经验。持有省级及以上交通运输主管部门颁发的《安全生产考核合格证书》（B级）。 |  |  |
| 5 | 投标文件横向对比 | 5分 | 专家评审小组根据投标文件及相关资料，综合评定供应商胜任本工程的供货能力，优3-5分，良2-3分，差0-2分。 |  |  |
| 合计 |  | 100分 | 总得分=1至5项所含内容 |  |  |

3、供应商得分相同时，按竞争性磋商响应文件整体响应，综合对比得分高者优先，决定成交候选顺序。

4、本项目落实政府采购政策

4.1、投标企业政府采购政策

（1）中小企业落实政府采购政策

①采购活动执行《政府采购促进中小企业发展办法》（财库〔2020〕46号）的规定。提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。（本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物）。

②投标供应商须提供中小企业管理部门开具的中小企业证明函，以此为依据享受政府采购政策。

③投标供应商出具《中小企业声明函》，同时还需有财务审计资质的单位出具的上一年度财务审计报告、从业人员证明（养老保险缴纳证明或劳动合同），由评委会审定，符合条件的企业享受政府采购政策，开标时提供原件备查。

（2）监狱和戒毒企业落实政府采购政策

监狱和戒毒企业应符合《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》--财库[2014]68号，并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明，开标时提供原件备查。

（3）残疾人福利性单位落实政府采购政策

①省民政厅、省财政厅和省残联联合出台《关于政府采购优先购买福利性企业产品和服务的意见》（陕民发（2015）1号），要求进一步促进福利性企业（福利性企业指社会福利企业和集中安排残疾人就业单位）持续健康发展，有效解决残疾人集中就业问题，充分发挥政府采购政策功能。

②残疾人福利性单位应符合财库〔2017〕141号规定，提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

③投标供应商须按照财库〔2017〕141号规定，提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。以此为依据享受政府采购政策。

④中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

（4）投标供应商应如实提供以上证明文件，如存在虚假应标，将取消其投标资格。

4.2、投标产品政府采购政策

（1）节能产品根据《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发[2007] 51号）的规定，以中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）公布的最新一期节能产品政府采购清单为准。

（2）环境标志产品根据《环境标志产品政府采购实施的意见》（财库[2006]90号）的规定，以中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）公布的最新一期环境标志产品政府采购清单为准。

（3）投标供应商在竞争性磋商响应文件中对所投标产品为节能、环保、环境标志产品清单中的产品，在投标报价时必须对此类产品单独分项报价，计算出小计及占投标报价总金额的百分比，并提供属于清单内产品的证明资料（从中国政府采购网上下载的网页公告等），未提供节能、环保、环境标志产品优惠明细表及属于清单内产品的证明资料的不给予优惠。

（4）若节能、环保、环境标志清单内的产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件的，则该投标产品不享受鼓励优惠政策。

（5）同一标段的节能、环保、环境标志产品部分优惠只对属于清单内的非强制类产品进行优惠，强制类产品不给予优惠。

（6）节能、环保、环境标志产品不重复优惠；同时列入国家级清单和省级清单的产品不重复优惠。

（7）获得上述认证的产品在投标时应提供有效证明材料。以上所有证明文件复印件须加盖供应商公章并注明“与原件一致”，否则不予优惠。

4.3、价格优惠比例

（1）投标企业优惠比例

符合竞争性磋商文件规定的小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位优惠条件的供应商，价格给予6%的扣除（不重复优惠，最高为6%），用扣除后的价格参与评审。

（2）投标产品优惠比例

投标产品为节能、环保、环境标志产品清单中的产品，符合竞争性磋商文件要求的，价格给予6%的扣除（不重复优惠，最高为6%），用扣除后的价格参与评审。

（十五）推荐成交候选人

1、评委会将向采购人推荐1-3名成交候选人。

2、供应商得分相同时，按竞争性磋商响应文件综合响应程度得分高者优先，决定成交候选顺序。

3、采购人对成交候选人进行确认，签订合同等事宜。

（十六）确定成交人及签订合同

1、确定成交人。代理机构将于采购人依法确定成交人后发布成交公告，并向成交人发出成交通知书。成交人在接到通知后，必须在5个工作日内领取成交通知书并交纳采购代理服务费。

2、采购人在签订合同时，保留根据项目实际情况在合法范围内进行调整的权力，包括对货物数量及服务予以增加或减少。

3、签订合同。

（1）成交人应及时与采购人签订合同，代理机构作为见证方见证。

（2）如果成交人未能按规定领取成交通知书并签约，经监管部门同意后，采购人将取消其成交资格，并不退还其投标保证金。在此情况下将另选成交人或重新招标。

4、竞争性磋商文件、成交人的竞争性磋商响应文件、对竞争性磋商响应文件的书面澄清、成交通知书等均作为合同的附件，是合同的组成部分。

# 工程量清单

### 1 ．工程量清单说明

1.1 本工程量清单是根据招标文件中包括的有合同约束力的工程量清单计量规则、图纸以及有关工程量清单的国家标准、行业标准、合同条款中约定的工程量计算规则编制。约定计量规则中没有的子目，其工程量按照有合同约束力的图纸所标示尺寸的理论净量计算。计量采用中华人民共和国法定计量单位。

1.2 本工程量清单应与招标文件中的供应商须知、通用合同条款、专用合同条款、工程量清单计量规则、技术规范及图纸等一起阅读和理解。

1.3本工程量清单中所列工程数量是估算的或设计的预计数量，仅作为投标报价的共同基础，不能作为最终结算与支付的依据。实际支付应按实际完成的工程量，由承包人按工程量清单计量规则规定的计量方法，以监理人认可的尺寸，断面计量，按本工程量清单的单价和总额价计算支付金额；或根据具体情况，按合同条款第15.4款的规定，按监理人确定的单价或总额价计算支付额。

1.4 工程量清单各章是按 “工程量清单计量规则”、 “技术规范”的相应章次编号的，因此，工程量清单中各章的工程子目的范围与计量等应与“工程量清单计量规则”、“技术规范”相应章节的范围、计量与支付条款结合起来理解或解释。

1.5 对作业和材料的一般说明或规定，未重复写入工程量清单内，在给工程量清单各子目标价前，应参阅第五部分“技术规范”的有关内容。

1.6 工程量清单中所列工程量的变动，丝毫不会降低或影响合同条款的效力，也不免除承包人按规定的标准进行施工和修复缺陷的责任。

1.7 图纸中所列的工程数量表及数量汇总表仅是提供资料，不是工程量清单的外延。当图纸与工程量清单所列数量不一致时，以工程量清单所列数量作为报价的依据。

### 2 ．投标报价说明

2.1 工程量清单中的每一子目须填入单价或价格，且只允许有一个报价。

2.2 除非合同另有规定，工程量清单中有标价的单价和总额价均已包括了为实施和完成合同工程所需的劳务、材料、机械、质检（自检）、安装、缺陷修复、管理、保险、税费、利润等费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险。

2.3 工程量清单中供应商没有填入单价或价格的子目，其费用视为已分摊在工程量清单中其他相关子目的单价或价格之中。承包人必须按监理人指令完成工程量清单中未填入单价或价格的子目，但不能得到结算与支付。

2.4 符合合同条款规定的全部费用应认为已被计入有标价的工程量清单所列各子目中，未列子目不予计量的工作，其费用应视为已分摊在本合同工程的有关子目的单价或总额价之中。

2.5 承包人用于本合同工程的各类装备的提供、运输、维护、拆卸、拼装等支付的费用，已包括在工程量清单的单价与总额价之中。

2.6 工程量清单中各项金额均以人民币（元）结算。

2.7暂列金额为工程量清单100章到700章合计金额的3%。

### 3.计日工说明

### /

### 4.其他说明

（投标人按照招标人提供的工程量清单填写工程量清单。后附工程量清单说明、投标报价说明及工程量清单各项表格（工程量清单表5.1~表5.3）。）

### 5 ．工程量清单

#### 5.1工程量清单 （以固化版工程量清单为准，固化版工程量清单以电子邮件形式发送）

工程量清单

合同段：渭南市242国道灾毁应急修复工程施工                           标表2

| 清单 第100章 总 则 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子目号 | 子目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
| 101 | 通则 |  |  |  |  |
| 101-1 | 保险费 |  |  |  |  |
| -a | 按合同条款规定，提供建筑工程一切险 | 总额 | 1.00 |  |  |
| -b | 按合同条款规定，提供第三者责任险 | 总额 | 1.00 |  |  |
| 102 | 工程管理 |  |  |  |  |
| 102-1 | 竣工文件 | 总额 | 1.00 |  |  |
| 102-2 | 施工环保费 | 总额 | 1.00 |  |  |
| 102-3 | 安全生产费 | 总额 | 1.00 |  |  |
| 103 | 临时工程与设施 |  |  |  |  |
| 103-2 | 临时占地 | 总额 | 1.00 |  |  |
| 104 | 承包人驻地建设 |  |  |  |  |
| 104-1 | 承包人驻地建设 | 总额 | 1.00 |  |  |
| 105 | 施工保畅费 |  |  |  |  |
| 105-8 | 施工保畅费 | 总额 | 1.00 |  |  |
| 清单 第100章 合计 人民币 |  |  |  | 元 |  |
| 工程量清单 合同段：渭南市242国道灾毁应急修复工程施工 标表2 |  |  |  |  |  |
| 清单 第200章 路 基 |  |  |  |  |  |
| 子目号 | 子目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
| 202 | 场地清理 |  |  |  |  |
| 202-2 | 挖除旧路面 |  |  |  |  |
| -b | 沥青混凝土路面 | m3 | 107.50 |  |  |
| -c | 水稳碎石基层 | m3 | 537.50 |  |  |
| -d | 软基 | m3 | 3087.40 |  |  |
| 202-3 | 拆除结构物 |  |  |  |  |
| -d | 拆除变形波形梁护栏 | m | 200.00 |  |  |
| -e | 拆除圬工 | m3 | 90.00 |  |  |
| 204 | 填方路基 |  |  |  |  |
| 204-1 | 路基填筑（包括填前压实） |  |  |  |  |
| -d | 借土填方 | m3 | 17600.00 |  |  |
| 205 | 特殊地区路基处理 |  |  |  |  |
| 205-1 | 软土路基处理 |  |  |  |  |
| -c | 砂砾垫层 | m3 | 3147.70 |  |  |
| 207 | 坡面排水 |  |  |  |  |
| 207-6 | 蒸发池 |  |  |  |  |
| -a | 挖土方 | m3 | 1924.00 |  |  |
| -b | C20混凝土 | m3 | 270.10 |  |  |
| -c | 天然砂砾垫层 | m3 | 184.80 |  |  |
| -d | 8%灰土 | m3 | 3.00 |  |  |
| -e | 隔离栅 | m | 164.00 |  |  |
| 207-8 | 现浇混凝土坡面排水结构物 |  |  |  |  |
| -a | C20现浇混凝土防滑台 | m3 | 64.50 |  |  |
| -b | C20现浇混凝土沉淀池 | m3 | 39.10 |  |  |
| -c | C20现浇混凝土消力池 | m3 | 52.90 |  |  |
| 207-9 | 预制混凝土坡面排水结构物 |  |  |  |  |
| -a | C25预制混凝土沉淀池盖板 | m3 | 3.50 |  |  |
| 207-11 | φ1500检查井 | 座 | 1.00 |  |  |
| 207-12 | 排水管 |  |  |  |  |
| -a | 钢筋混凝土管 | m | 80.00 |  |  |
| -b | 螺旋钢波纹管 | m | 42.00 |  |  |
| 清单 第200章 合计 人民币 |  |  |  |  | 元 |
| 工程量清单 合同段：渭南市242国道灾毁应急修复工程施工 标表2 |  |  |  |  |  |
| 清单 第300章 路 面 |  |  |  |  |  |
| 子目号 | 子目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
| 304 | 水泥稳定土底基层、基层 |  |  |  |  |
| 304-1 | 4%水泥稳定碎石底基层 |  |  |  |  |
| -a | 厚180mm | m2 | 1075.00 |  |  |
| 304-3 | 5%水泥稳定碎石基层 |  |  |  |  |
| -a | 厚320mm | m2 | 1075.00 |  |  |
| 308 | 透层和黏层 |  |  |  |  |
| 308-1 | 透层 | m2 | 1075.00 |  |  |
| 308-2 | 黏层 | m2 | 1075.00 |  |  |
| 309 | 热拌沥青混合料面层 |  |  |  |  |
| 309-1 | 细粒式改性沥青混凝土 |  |  |  |  |
| -a | 厚40mm | m2 | 1075.00 |  |  |
| 309-2 | 中粒式沥青混凝土 |  |  |  |  |
| -a | 厚60mm | m2 | 1075.00 |  |  |
| 310 | 沥青表面处置与封层 |  |  |  |  |
| 310-2 | 封层 | m2 | 1075.00 |  |  |
| 清单 第300章 合计 人民币 |  |  |  |  | 元 |
| 工程量清单 合同段：渭南市242国道灾毁应急修复工程施工 标表2 |  |  |  |  |  |
| 清单 第400章 桥梁、涵洞 |  |  |  |  |  |
| 子目号 | 子目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
| 420 | 盖板涵、箱涵 |  |  |  |  |
| 420-1 | 1-2.0m钢筋混凝土盖板涵 | m | 21.50 |  |  |
| 清单 第400章 合计 人民币 |  |  |  |  | 元 |
| 工程量清单 合同段：渭南市242国道灾毁应急修复工程施工 标表2 |  |  |  |  |  |
| 清单 第600章 安全设施及预埋管线 |  |  |  |  |  |
| 子目号 | 子目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
| 602 | 护栏 |  |  |  |  |
| 602-3 | 波形梁钢护栏 |  |  |  |  |
| -a | 路侧波形梁钢护栏（Gr-A-4E） | m | 200.00 |  |  |
| 清单 第600章 合计 人民币 |  |  |  |  | 元 |

| 5.2 投标报价汇总表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 合同段：渭南市2020年普通干线公路水毁修复工程 |  |  | 标表1 |
| 序号 | 章次 | 科目名称 | 金额（元） |
| 1 | 100 | 总 则 |  |
| 2 | 200 | 路 基 |  |
| 3 | 300 | 路 面 |  |
| 4 | 400 | 桥梁、涵洞 |  |
| 5 | 600 | 安全设施及预埋管线 |  |
| 6 | 第100章至第600章合计 |  |  |
| 7 | 暂列金额(第100章-600章清单合计的3%） |  |  |
| 8 | 投标报价 |  |  |

#### 5.3 工程量清单单价分析表

#### 参照《公路工程标准施工招标文件（2018年版）》P230内容

# 第四部分  合同条款及格式

第一节通用合同条款

“通用合同条款”详见《工程标准施工招标文件》的“通用合同条款”

第二节专用合同条款

A.公路工程专用合同条款

“公路工程专用合同条款”详见交通运输部《公路工程标准施工招标文件》(2018年版）的“公路工程专用合同条款”。

B.项目专用合同条款

项目专用合同条款数据表

说明：本数据表是项目专用合同条款中适用于本项目的信息和数据的归纳和提示， 是项目专用合同条款的组成部分。第九章“投标文件格式”的投标函附录中的数据（供投标人确认）与本表所列有重复。

| 序号 |  | 条款号 |  | 信息或数据 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1. 1.2.2 |  | 名称：陕西省渭南公路管理局 地址：渭南市乐天大街中段 联系人： 张工 电话：0913-3037085 |
| 2 |  | 1. 1.2.6 |  | 本工程的监理工程师由业主确定，并书面通知承包人。 |
| 3 |  | 1. 1.4.5 |  | 缺陷责任期：自实际交工日期起计算6个月 |
| 4 |  | 1.6.3 |  | 图纸需要修改和补充的，应由监理人取得发包人同意后，在该项工程或工程相应部位施工前7天签发图纸修改图给承包人 |
| 5 |  | 3. 1. 1 |  | 监理人在行使下列权利前需要经发包人事先批准： (6)根据第15. 3款发出的变更指示。 |
| 6 |  | 5. 2.1 |  | 发包人是否提供材料或工程设备：否 |
| 7 |  | 6.2 |  | 发包人是否提供施工设备和临时设施：否 |
| 8 |  | 8. 1. 1 |  | 发包人提供测暈基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：测量放线的当天承包人将施工控制网资料报送监理人审批的期限：7日内 |
| 9 |  | 11.5 |  | 逾期竣工违约金：1000元/天 |
| 10 |  | 11.5 |  | 逾期竣工违约金限额：10%签约合同价 |
| 11 |  | 11.6 |  | 提前竣工的奖金：不适用 |
| 12 |  | 11.6 |  | 提前竣工的奖金限额：不适用 |
| 13 |  | 15.5.2 |  | 不适用 |
| 14 |  | 16. 1 |  | 本项目合同期内不调价 |
| 15 |  | 17.2. 1 |  | 开工预付款金额：无 |
| 16 |  | 17.2. 1 |  | 材料、设备预付款比例：不适用 |
| 17 | 17.3.2 |  | 承包人在每个付款周期末向监理人提交进度付款申请单的份数：3份 |  |
| 18 | 17.3.3 (1) |  | 进度付款证书最低限额：10%签约合同价 |  |
| 19 | 17.3. 3 (2) |  | 逾期付款违约金的利率：无 |  |
| 20 | 17.4. 1 |  | 质量保证金限额：3%合同价格（含变更金额） |  |
| 21 | 17.5. 1 |  | 承包人向监理人提交交工付款申请单（包括相关证明材料）的份数：3份 |  |
| 22 | 17.6. 1 |  | 承包人向监理人提交最终结清申请单（包括相关证明材料）的份数：3份 |  |
| 23 | 18.2 |  | 竣工资料的份数：3份 |  |
| 24 | 19. 7 |  | 保修期：自实际交工日期起计算5年 |  |
| 25 | 20. 1 |  | 建筑工程一切险由承包人报价时单独报价。 |  |
| 26 | 20. 4. 2 |  | 第三方责任险的保险费均由承包人报价时单独报价 |  |
| 27 | 24. 1 |  | 争议的最终解决方式：伸裁或诉讼如采用仲裁，由当地仲裁机构受理。 |  |

项目专用合同条款

项目专用合同条款是对通用合同条款和公路工程专用合同条款的补充、删改或具体化。应对照通用合同条款和公路工程专用合同条款中同一编号的条款一起阅读和理解。

1.1词语定义

1.1.2.2 发包人：陕西省渭南公路管理局

1.1.2.6 监理人：本合同工程的监理人由发包人以招标方式确定，并书面通知承包人。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.3 临时工程：包括承包人驻地的办公室、食堂、宿舍、道路和机械设备停放场、材料堆放场地、取弃土场、预制场、拌和场、仓库、进场临时道路、临时便道、便桥等。

1.1.3.10 永久占地：见图纸

1.4合同文件的优先顺序：

（1）合同协议书及各种合同附件（含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料）；

（2）中标通知书；

（3）投标函；

（4）项目专用合同条款及项目专用合同条款数据表（含招标文件补遗书中与此有关的部分）；

（5）公路工程专用合同条款；

（6）通用合同条款；

（7）技术规范（含招标文件补遗书中与此有关的部分）；

（8）图纸（含招标文件补遗书中与此有关的部分）；

（9）已标价工程量清单；

（10）承包人有关人员、设备投入的承诺及投标文件中的施工组织设计；

（11）其他合同文件。

1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 发包人提供图纸的期限、数量：合同生效后3天内，发包人给承包人提供一套图纸，并向承包人进行技术交底。承包人需要更多份数时，应自费复制。由于发包人未按时提供图纸造成工期延误的，按第11.3款的约定办理。

1.6.2 承包人提供文件的期限和数量：承包人按单项开工前7天，承包人提供一套对部分工程的大样图、加工图等报送监理人和发包人

监理人批复承包人提供文件的期限：收到承包人提供文件3天内

1.6.3 监理人签发图纸修改的期限：在该工程或工程相应部位施工前7天签发图纸修改图给承包人，关键工程应在施工前5天签发。

1.6.4删除原内容代之为：当承包人在阅读合同文件或在本合同工程实施过程中，发现有关的工程设计、技术规范、图纸或其他资料中的任何差错、遗漏或缺陷后，应及时书面通知监理人。监理人接到通知后，应立即就此作出决定，并通知承包人，抄送发包人。

1.7 联络

1.7.2 联络送达的期限： 联络签发后3天内。

2.发包人义务

2.3 提供施工场地

本款补充：

发包人提供施工场地和有关资料的时间：合同生效后分阶段向承包人提供场地和有关资料，以开工令为准。

2.8 其他义务

增加2.8.1发包人应：协调勘察、设计、承包人、监理人，以及其他与工程施工有关的关系。

3.监理人

本款补充第3.4.6项：发出的各种监理指令必须有回执，即指令必须闭合

4.承包人

4.1 承包人的一般义务

4.1.8 为他人提供方便

承包人为他人提供条件的内容：(a)允许发包人或与发包人签订有承包合同的其他承包人及其职工免费使用由承包人负责维护的临时道路、桥梁等；(b)为上述人员提供其他服务。

承包人为他人提供条件可能发生费用的处理方法：承包人自费

4.1.10 其他义务

承包人应履行的其他义务

本项细化为：

（6）文明工地建设：承包人应按交通部和陕西省交通厅关于文明施工及文明工地建设的有关要求组织、管理施工现场，并在所在标段中设立门架及工程情况简介标志牌，标志牌应使用铝合金板。同时，施工人员、管理人员以及施工作业人员和劳务人员必须挂牌上岗。承包人应做到临建设施（驻地、预制场、拌和场、料场）地面硬化，材料堆放整齐、标识明显。所需的一切费用均由承包人承担，不再另行计量与支付。

（7）建设环境的维护：承包人应尊重项目所在地的乡规民约和风俗习惯，尊重地方政府；密切联系群众，处理好与沿线地方政府、人民群众的关系；积极主动的处理好与建设环境有关的纠纷、事件，有责任和义务与发包人共同维护建设施工环境及保障。如出现因承包人自身原因引起的建设环境问题，视承包人违约，按第22.1款办理。

（8）发包人及其上级有关单位对项目审计，涉及到本合同段时，承包人应积极配合，不得拒绝、隐藏和提供虚假资料，不得阻挠审计。对审计的结果和决定应予以执行。按照规定，本项目竣工决算审计没有完成，不结清尾留工程款。

（9）承包人及监理在施工过程中，对于发现的设计与实际不符、方案不合理的问题，应及时向项目法人提出优化完善的意见和建议。如因未及时发现和提出而继续施工造成质量问题，要承担相应责任并按照陕西省交通厅及采购人有关质量及信誉评价规定处罚。

（10）承包人应尊重项目所在地的乡规民俗，处理好与地方政府、人民群众的关系，积极处理与建设环境有关的纠纷，与发包人共同维护和保障建设施工环境。如出现承包人自身原因引起的建设环境问题，应视为承包人违约，按22.1.2项向承包人课以违约罚金。

（11）承包人应严格遵守发包人为本项目顺利实施而制定的一系列管理办法，否则视为承包人违约，按22.1.2项向承包人课以违约罚金。

（12）承包人在开工前，应组织专业技术人员对施工图进行全面复核，并针对分部、分项工程制定出严密、科学、可行的施工组织方案，报监理人批准。在不降低原设计标准和原工程质量的前提下，承包人有义务对设计方案进行优化。

4.3分包

本项目不允许分包

4.4 联合体

删除本款内容。

4.6承包人人员的管理

本款补充4.6.6、4.6.7、4.6.8项：

4.6.6 若承包人确实无法按4.6.1提供人员到位或需替换，由承包人提出申请，监理人审查，发包人批准后，用同等资质和经历的人员替换，发包人可按以下标准处以违约偿金；

① 项目经理：每更换1人次，处以2万元违约金，若未经批准擅自更换，每更换1人次，处以5万元违约金，并重新更换为符合要求的同等资质和经历的人员。

②总工程师，每更换1人，处以1万元违约金，若未经批准擅自更换，每更换1人，处以5万元违约金，并重新更换为符合要求的同等资质和经历的人员。

③其他主要人员每更换1人，处以5千元违约金，若未经批准擅自更换，每更换1人，处以1万元违约金，并重新更换为符合要求的同等资质和经历的人员。

如若在监理人要求时间内新更换的人员未到场，则视为无故不到岗，按5000元/天·人标准向发包人支付违约偿金。

4.6.7 在工程施工期间，为加强管理和认真履行合同义务，承包人应按4.6.1提供人员委派项目经理和总工，应保证及时到位并常驻现场进行对本合同工程的管理，并保持其岗位的相对稳定；

（1）项目经理和总工无特殊情况每月坚守工地时间不少于25天，未到场或缺勤按5000元/天·人标准向发包人支付违约偿金。项目经理和总工需要离开工地时必须向发包人请假，获批准后方可离开工地，否则按缺勤处理，项目经理和技术负责人不得兼任其他工程的任何职务。

（2）其他主要人员每月坚守工地时间不少于25天，未到场或缺勤按1500元/天·人标准向发包人支付违约偿金。

如果需要更换投标书附表所报项目经理或项目技术负责人名单时，应事先取得发包人的同意，但仍将按第22.1款视为承包人违约。

如果发包人认为项目经理或项目技术负责人的工作能力和业务水平不称职，需要撤换时，承包人应在接到通知后，尽快按合同要求重新委派新的项目经理或项目技术负责人（优先考虑合同文件中备选人员），并对新委派的项目经理或项目技术负责人进行为期一个月的考察，合格后方可上岗，否则重新委派，在此期间原任项目经理或项目技术负责人不得离开工地。

4.6.8 承包人应对施工现场工作人员进行标准化施工培训。

4.7工程价款应专款专用

本款补充为：

发包人支付的预付款、进度工程款应为本工程专款专用资金，不得转移或用于其他工程，否则，发包人保留动用履约担保的权利。承包人在工程款使用时，必须编制工程款月使用计划，每月随当期计量支付报表上报监理办，发包人审核后予以拨付。承包人有义务提供合同协议书、有关结算凭证、收款单位信息及经监理人签认的经济凭证等资料作为用款计划审核依据。发包人的期中支付款转入承包人的银行账户，发包人有权不定期对承包人的工程资金使用情况进行检查，发现问题及时责令承包人限期改正，否则，将终止支付，直至承包人改正为止。

5.材料和工程设备

5.1 承包人提供的材料和工程设备

5.1.1 承包人负责采购、运输和保管的材料、工程设备：工程施工图列明所需要的所有材料及设备（试验设备及施工设备），材料必须有出厂检验合格单，进场每批次必须检验合格，经发包人、监理人确认后，方可用于工程 ；主材钢筋、水泥、沥青、白灰进场每批次规格、数量应由承包人提供厂方（或供货方）用于该工程的材料发票，且应提供用于该项目的供货证明、产品质量性能指标，以备查验。原件查验，复印件归业主和监理留存。

5.1.2承包人报送监理人审批的时间： 购买前7天内

6.施工设备和临时设施

6.1 承包人提供的施工设备和临时设施

6.1.1 删除通用条款内容，代之为：承包人应使用合同文件中投标函附表一中拟投入的主要施工设备，不得拖延、短缺或任意更换，除非监理人同意，承包人不得将进场的设备随意调离施工现场，否则将按第22.1款视为承包人违约”按本条款第22.1条办理。

并在通用条款本款后增加:尽管承包人已按投标书附表的要求提供了上述相应的施工机械设备、试验测量仪器，但监理人认为数量、性能或测试精度不能满足现场施工需要和保证质量时，监理人有权要求承包人继续增加相应的机械设备和试验测量仪器，并书面通知承包人和抄送发包人。承包人接到监理人指令后应立即执行并确保在监理人规定的时间内如数到场，否则也将视为承包人违约，按本条款第22.1条办理。

6.1.2 承包人应自行承担修建临时设施的费用，需要临时占地的，应由承包人按第4.1.10项目（1）目的规定办理。

临时占地的申请：临时用地的申请由发包人协助承包人向当地政府土地管理部门申请，并办理租用手续，承包人按有关规定直接支付其费用，发包人对此将予以协调。临时用地退还前，承包人应自费恢复到临时用地使用前的状况。如因承包人撤离后未按要求对临时用地进行恢复或虽进行了恢复但未达到使用标准的，将由发包人委托第三方对其恢复，所发生的费用将从应付承包人的任何款项或履约担保中扣除。

临时占地相关费用：临时占地租用费，含临时用地中如有地面附着物拆迁补偿费用，均由承包人承担，并包含在所报的单价或总额价内，不单独计量与支付。其使用期和单价由承包人自行确定。

7.交通运输

7.2 场内施工道路

7.2.1 临时道路和交通设施的修建、维护、养护和管理人：承包人。

7.2.2 临时道路和交通设施相关费用的承担：由承包人承担，该费用列入相关子目中，不单独计量支付。

7.4 超大件和超重件的运输

道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用的承担：其费用包含在投标报价的单价或总价内，由承包人自行调查，该费用并入相关支付细目。

8.测量放线

8.1 施工控制网

8.1.1 发包人提供测量基准点、基准线和水准点的期限：开工前7天

施工控制网的测设：承包人

报监理人审批施工控制网资料的期限：发出开工通知后14天

9.施工安全、治安保卫和环境保护

9.2.5细化内容：

安全作业环境及安全施工措施所需费用，即安全生产费用应按照财政部、国家安全生产监督管理总局联合制定的《公路水运工程安全生产监督管理办法》及《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企[2012]16号）执行，安全生产费提取标准为200章到700章报价金额的1.5%，在100章中列支。

增加9.2.8 承包人除履行合同通用条款规定外，应在进场之后14天内和发包人签订工程安全生产合同。

9.3 治安保卫

9.3.1 现场治安管理机构或联防组织的建立：承包人

9.3.3 施工场地治安管理计划和突发治安事件紧急预案的编制：由承包人负责编制，监理人负责审核，发包人审批。

在合同通用条款9、施工安全、治安保卫和环境保护后补充：在实施和完成本合同工程及其缺陷修复的整个过程中，承包人应该：（1）充分关注和保障所有在现场工作的人员的安全，采取有效措施，使现场和本合同工程的实施保持有条不紊，以免使上述人员的安全受到威胁：a.按施工人员的2%～4%配备专职的安全员；b.特殊工种（电工、电梯工、起重工、电焊工、车驾驶员等）要经过专业培训，并持有专业主管部门签发的合格证上岗；c.对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设备，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法； d.所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录；e.根据本合同各单位工程的施工特点，严格执行JTJ076—95《公路工程施工安全技术规程》与《公路筑养路机械操作规程》的具体规定。（2）为了保护本合同工程免遭损坏，或为了现场附近和过往群众的安全与方便，在确有必要的时候和地方，或当监理人或有关主管部门要求时，承包人应自费提供照明、警卫、护栅、警告标志等安全防护设施。（3）承包人应熟悉和遵守环境保护法，并切实执行技术规范和其他章节中有关环境保护方面的要求和规定。a.对于来自施工机械和运输车辆的施工噪声，为保护施工人员的健康，应遵守《中华人民共和国环境噪声污染防治法》并依据《工业企业噪声卫生标准》合理安排工作人员轮流操作筑路机械，减少接触高噪声的时间，或间歇安排高噪声的工作。对距噪声源较近的施工人员，除采取使用防护耳塞或头盔等有效措施外，还应当缩短其劳动时间。同时，要注意对机械的经常性保养，尽量使其噪声降低到最低水平。为保护施工现场附近居民的夜间休息，对居民区150m以内的施工现场，施工时间应加以控制。b.对于施工中粉尘污染的主要污染源——灰土拌和、施工车辆和筑路机械运行及运输产生的扬尘，应采取有效措施减轻施工现场的大气污染，保护人民健康，如：（a）拌和设备应有较好的密封，或有防尘设备。（b）施工通道应经常进行洒水降尘。（c）路面施工应注意保持水分，以免扬尘。（d）桥梁钻孔灌注桩施工时排出的泥浆要作妥善处理，严禁向河流或农田排放。（e）采取可靠措施保证原有交通的正常通行，维持沿线村镇的居民饮水、农田灌溉、生产生活用电及通讯等管线的正常使用。

在整个施工过程中对承包人采取的安全、保卫和环境保护措施，发包人和监理人有权监督，并向承包人提出整改要求。如果由于承包人未能对其负责的上述事项采取各种必要的措施而导致或发生与此有关的人身伤亡、罚款、索赔、损失补偿、诉讼费用及其他一切责任应由承包人负责。

10.进度计划

10.1 合同进度计划

承包人编制施工方案的内容：1）施工的基本情况；2）施工内容；3）详细的施工方法和工作程序；4）施工管理机构及人员分工；5）计划进度；6）投入的材料、设备、劳力的安排；7）质量保证措施；8）安全保证措施；9）环保措施；10）文明施工；11）标准化施工措施。

承包人报送施工进度计划和施工方案的期限：承包人应在确保合同工期的前提下，每一个月对进度计划进行一次修订，并应在前一个进度计划的最后一个月20日前，将下个月的进度计划提交给监理人。修改后的工程进度计划仍应保证本合同工程在合同规定的工期内完成。

同时，根据项目的总体及年度计划安排，承包人应于每月20日提交次月工程形象进度和完成工作量计划，经批准后，作为考核承包人月进度计划的依据。否则视违约处理。

监理人批复施工进度计划和施工方案的期限：收到进度计划书7天内。

11.开工和交工

11.4 异常恶劣的气候条件

异常恶劣的气候条件的范围：不适用。

11.5 承包人的工期延误

逾期交工违约金的计算方法：1000元/天 。

逾期交工违约金的限额：签约合同价的10％ 。

11.6工期提前

提前交工的奖金：无

13.工程质量

13.2 承包人的质量管理

13.2.1承包人应在施工场地设置专门的质量检查机构，配备专职质量检查人员，建立完善的质量检查制度。承包人应在合同约定的期限内，提交工程质量保证措施文件，包括质量检查机构的组织和岗位责任、质检人员的组成、质量检查程序和实施细则等，报送监理人审批。承包人提交工程质量保证措施文件的期限：签订合同协议书后28天之内 。

13.2.2承包人应加强对施工人员的质量教育和技术培训，定期考核施工人员的劳动技能，严格执行规范和操作规程。

13.2.3承包人必须遵守国家有关法律、法规和规章，严格执行公路工程强制性技术标准、各类技术规范及规程，全面履行工程合同义务，依法对公路工程质量负责。

13.2.4承包人应加强质量监控，确保规范规定的检验、抽检频率，现场质检的原始资料必须真实、准确、可靠，不得追记，接受质量检查时必须出示原始资料。

13.2.5承包人必须完善检验手段，根据技术规范的规定配齐检测和试验仪器、仪表，并应及时校正确保其精度；根据合同要求加强工地试验室的管理；加强标准计量基础工作和材料检验工作，不得违规计量，不合格材料严禁用于本工程，一经发现必须在24小时内清理出场。

13.2.6承包人驻工程现场机构应在现场驻地和重要的分部、分项工程施工现场设置明显的工程质量责任登记表公示牌。

13.2.7为推行现代工程管理理念，建设干线公路示范工程，落实项目管理专业化和工程施工标准化的“两化”理念，提出以下要求：

1.项目管理专业化。各项目管理单位组织机构设置和人员配置要严格按照交通运输部《关于进一步加强公路项目建设管理单位的若干意见》（交公路发〔2011〕438）文件要求，设置计划、合同、技术、质量、安全、财务、纪检等职能部门，管理人员的人数应满足建设规模和专业技术需要，其中工程技术人员不少于管理人员总数的65%，具有高、中级以上专业技术职称的人员不少于工程技术人员的70%。

2.工程施工标准化。参照《陕西省高速公路施工标准化指南》和《陕西省干线公路路网建设施工标准化指南》要求开展施工标准化建设。开展施工标准化活动的主要内容有工地标准化、施工标准化和管理标准化，包括驻地建设、路基、路面、桥涵、交通安全设施、环境保护、绿化、安全生产、文明工地等。

①工地标准化。工地标准化主要包括驻地和施工现场的标准化。按照标准化要求建设施工、监理驻地和试验室及施工便道，改善生产生活环境，提高施工管理效率。按照标准化要求建设各类拌和站、预制加工场地和材料存放场地，实现混合料（混凝土）集中拌制，钢筋、碎石集中加工，构件集中预制，充分发挥集约化施工的优势，规范施工现场管理，保证工程质量。按照标准化要求规范施工现场安全防护设施、安全标识及其他各类临时设施设置，消除隐患，文明施工。

②施工标准化。按照规范要求，结合本项目实际情况，细化路基、路面、桥涵、隧道、绿化及防护等各项工程的施工标准化要求，优化施工工艺，严格工艺管理，提高施工效率和实体工程质量。规范质量检验与控制，强化各类验证试验和标准试验，做到检测项目完整齐全、检测频率符合要求、检测数据真实可靠。加强对隐蔽工程、关键工序的过程控制和验收，确保工程各项指标抽检合格率达到规范要求。

③管理标准化。严格执行公路建设法律法规和强制性标准，在工程管理中查找薄弱环节，健全管理制度，优化管理流程，把技术标准、管理标准、作业标准落实到施工全过程，实现工程进度合理均衡，节能环保措施到位，档案资料收集齐全、整理规范。加强从业人员管理和培训，统一从业人员持证和着装。

13.2.8 本项目质量管理实行责任追究制，承包人质量管理第一责任人为项目经理，直接责任人为项目总工和质检部长。

15.变更

15.3变更程序

15.3.3变更指示

第（1）项细化为：

变更指示只能由发包人或监理人发出。

15.4变更的估价原则：

第15.4.3项增加：有不平衡报价的项目，不能按此原则确定单价。

第15.4.4项细化为：

已标价工程量清单中无适用或类似子目，无法确定单价时，依据陕西省公路养护工程预算编制办法，按实时材料设备价格及费率编制预算单价（下浮比例由发包人与承包人协商）作为项目单价，经监理人审查后报发包人批准。

16.价格调整

16.1本款约定为：本合同内不调价

17.计量与支付

17.1 计量

17.1.3 计量周期

本合同的计量周期：单价子目按月计量，总价子目按照工程形象进度计量。

17.1.5 总价子目的计量

总价子目的计量方法：按监理人批准的工程形象目标进行计量。

17.2 预付款

开工预付款：无

17.3 工程进度付款

17.3.2 进度付款申请单

进度付款申请单的份数：5份

进度付款申请单的内容：（1）付款次数和编号；（2）截止本次付款周期末已实施工程的价款；（3）变更金额；（4）索赔金额；（5）本次应支付的预付款和（或）应扣减的返还预付款；（6）本次扣减的质量保证金；（7）根据合同应增加和扣减的其他金额。

17.3.5农民工工资保证金的缴存时间：

农民工工资保证金的缴存金额：占签约合同价的2％（含变更工程），不计利息。

农民工工资保证金的扣留条件：在每次进度付款中按2％扣留，直至签约合同价的2％（含变更工程）。

农民工工资保证金的返还时间：农民工工资支付完毕。

17.4 质量保证金

第17.4.1项细化为：

17.4.1 质量保证金的金额或比例：占签约合同价的3％（含变更工程），不计利息。交工验收证书签发后14天内，承包人应向发包人缴纳质量保证金。质量保证金可采用银行保函或现金、支票形式。

17.5 交工结算

17.5.1 交工付款申请单

竣工付款申请单的份数和提交期限：在工程接收证书颁发后14天内提交5份竣工付款申请单

竣工付款申请单的内容：竣工结算合同总价、已支付的工程价款、应扣回的预付款、应扣留的质量保证金、应支付的竣工付款金额等。

17.6 最终结清

17.6.1 最终结清申请单

最终结清申请单的份数和提交期限：在缺陷责任期终止证书颁发后28天内提交5份最终结清申请单。

增加17.7竣工文件

承包人应按照交通部的《公路工程竣（交）工验收办法》（交通部2004年第3号令）的规定的内容和要求编制竣工图表和竣工文件。各分部（项）工程的竣工图表须在有关工程完工后在发包人规定的时间内提交监理人审查，全部工程完工后，在全部工程的交工证书签发之前，承包人须向发包人提交6整套（包括电子版一套）监理人认为完整、合格的竣工文件。在缺陷责任期内应补充竣工资料，应在签发缺陷责任期证书之前提交。

20.保险

20.6.4保险金不足的补偿

保险金不足以赔偿损失的（包括免赔额和超过赔偿限额的部分），应由承包人按合同约定负责赔偿。

22.违约

22.1承包人违约

22.1.2对承包人违约的处理

本款补充：

（4）承包人发生第22.1.1项约定的违约情况时，无论发包人是否解除合同，发包人均有权向承包人课以项目专用合同条款中规定的违约金，并由发包人将其违约行为上报省级交通主管部门，作为不良记录纳入公路建设市场信用信息管理系统。

（5）发包人在向承包人发出书面通知的14天内未见纠正后，发包人将按以下规定向承包人课以违约金：承包人不按合同约定按时进场施工与试验检测设备，施工机械不依据合同承诺按时进场，发包方将根据对工程的影响程度，最高处以50万元违约金；主要试验检测设备不依据合同承诺按时到场，发包人将根据对工程的影响程度，最高处以30万元违约金。

（6）当承包人发生第22.1.1项约定的违约情况时，发包人有权向承包人课以违约金，具体约定如下：根据具体情况处以最高签约合同价的5%违约金。

23.索赔

23.1 承包人索赔的提出

第（3）项细化为：

索赔事件具有连续性影响的，承包人应每隔7天向监理人提交延续索赔的通知，说明连续影响的实际情况和记录，列出累计的追加付款金额和（或）工期延长天数。

23.2 承包人索赔处理程序

本款23.2.（4）修改为：

如果承包人未能按合同条款在规定的时间内发出要求索赔或延期的通知和报告情况并提交详细资料，则事后发包人和监理人可拒绝做出任何索赔或延期的决定，视为承包人放弃索赔或延期。

24.争议的解决

24.1 争议的解决方式

争议的解决方式：（1）双方协商解决；（2）向渭南市仲裁委员会申请仲裁；（3）向采购人所在地法院提起诉讼。

第三节  合同附件格式

附件一合同协议书

合同协议书

(发包人名称，以下简称“发包人”）为实施(项目名称），己接受(承包人名称，以下简称“承包人”）对该项目_标段施工的投标。发包人和承包人共同达成如下协议。

1.第 标段由K+至K+，长约   km，公路等级为     ，设计时速为  ，路面  ，有立交处    ；特大桥座  ，计长  m；大中小桥  座，计长   M；隧道  座，计长  m以及其他构造物工程等。

2.下列文件应视为构成合同文件的组成部分：

（1）本协议书及各种合同附件（含评标期间和合同磋商过程中的澄清文件和补充资料）；

（2）中标通知书；

（3）投标函及投标函附录；

（4）项目专用合同条款；

（5）公路工程专用合同条款；

（6）通用合同条款；

（7）工程量清单计量规则；

（8）技术规范；

（9）图纸；

（10）已标价工程量清单；

（11）承包人有关人员、设备投入的承诺及投标文件中的施工组织设计；

（12）其他合同文件。

上述文件互相补充和解释，如有合同文件之间存在矛盾不或不一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准。

3.根据工程量清单所列的预计数量和单价或总额价计算的签约合同价：人民币（大写）         元（￥）       。

4.承包人项目经理：。承包人项目总工：	   。

5.工程质量符合标准。工程安全目标：            。

6.承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。

7.发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

8.承包人应按照监理人指示开工，工期为	日历天。

9.本协议书在承包人提供履约担保后，由双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖单位章后生效。全部工程完工后经竣交工验收合格、缺陷责任期满签发缺陷责任终止证书后生效。

10.本协议书正本二份、副本份，合同双方各执正本一份，副本份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

11.合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人：(盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：(签字或盖章）：

年     月   日

承包人：(盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：(签字或盖章）

公司联系电话：

- 年  月   日

附件二  廉政合同

廉政合同

根据《关于在交通基础设施建设中加强廉政建设的若干意见》以及有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，(项目名称）的项目法人(项目法人名称，以下简称“发包人”）与该项目标段的施工单位(施工单位名称，以下简称“承包人”），特订立如下合同。

1.发包人和承包人双方的权利和义务

（1）严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规及交通运输部的有关规定。

（2）严格执行 (项目名称）标段施工合同文件，自觉按合同办事。

（3）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。

（4）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

（5）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

（6）发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

2.发包人的义务

（1）发包人及其工作人员不得索要或接受承包人的礼金、有价证券和贵重物品，不得让承包人报销任何应由发包人或发包人工作人员个人支付的费用等。

（2）发包人工作人员不得参加承包人安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受承包人提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

（3）发包人及其工作人员不利要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

（4）发包人工作人员及其配偶、子女不得从事与发包人工作有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动等。

（5）发包人及期工作人员不得以任何理由向承包人推荐分包单位或推销材料，不得要求承包人购买合同规定外的材料和设备。

（6）发包人工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动和安排个人施工队伍。

3.承包人的义务

（1）承包人不得以任何理由向发包人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

（2）承包人不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人单位或个人支付的任何费用。

（3）承包人不得以任何理由安排发包人工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。

（4）承包人不得为发包人单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

4.违约责任

（1）发包人及其工作人员违反本合同第1、2条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（2）承包人及其工作人员违反本合同第1、3条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，发包人建议交通主管部门给予承包人一至三年内不得进入其主管的公路建设市场的处罚。

5.双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察部门负贵监督执行。由发包人或发包人上级单位的纪检监察部门约请承包人或承包人上级单位纪检监察部门对本合同执行情况进行检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见。

6.本合同有效期为发包人和承包人签署之日起至该工程项目竣工验收后止。

7.本合同作为(项目名称）_标段施工合同的附件，与工程施工合同具有同等的法律效力，经合同双方签署后立即生效。

8.本合同一式四份，由发包人和承包人各执一份，送交发包人和承包人的监督单位各一份

发包人：(盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

年    月    日

发包人监督单位：(全称）（盖单位章）

承包人：(盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

年     月     日

承包人监督单位：(全称）（盖单位章）

附件三安全生产合同

安全生产合同

为在(项目名称）(标段）施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目发包人(发包人名称，以下简称“发包人”）与承包人(承包人名称，以下简称“承包人”）特此签订安全生产合同：

1.发包人职责

（1）严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

（2）按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

（3）重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。

（4）定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

（5）组织对承包人施工现场安全生产检查，监督承包人及时处理发现的各种安全隐患。

2.承包人职责

（1）严格遵守《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等国家有关安全生产的法律法规、《公路水运工程安全生产监督管理办法》和《公路工程施工安全技术规范》等有关安全生产的规定。认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

（2）坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本合同的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

（3）建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按《公路水运工程安全生产监督管理办法》规定的最低数量和资质条件配备专职安全生产管理人员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

（4）承包人在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

（5）承包人必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产考核合格证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。

（6）对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；承包人不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。

（7）操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

（8）所有施工机具设备和髙空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用：

（9）施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

（10）承包人必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追宄的规定》以及其他有关规定，及时上报有关部门，并坚持“四不放过”的原则.严肃处理相关责任人。

（11）安全生产费用按照《公路水运工程安全生产监督管理办法》的相关规定使用和管理。

3.违约责任

如因发包人或承包人违约造成安全事故，将依法追宄责任。

4.本合同由双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖单位章后生效，全部工程竣工验收后失效。

5.本合同正本一式二份，副本份，合同双方各执正本一份，副本份，当正本与副本的内容不—致时，以正本为准。

发包人：(盖单位章）                   承包人：(盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：(签字或盖章）法定代表人或其委托代理人：(签字或盖章）

年   月    日                             年  月  日

附件四  项目经理委托书

（承包人名称）

（合同工程名称）项目经理委任书

致：(发包人全称)

(承包人全称）法定代表人（职务、姓名）代表本单位委任(职务、姓名）为（合同工程名称）的项目经理。凡本合同执行中的有关技术、工程进度、现场管理、质量检验、结算与支付等方面工作，由（姓名）代表本单位全面负责。

承包人：(盖单位章)

法定代表人：(职务）

(姓名）

(签字）

年     月     日

附件五 履约担保格式

履约保证金

(发包人名称）：

鉴于(发包人名称，以下简称“发包人”）接受(承包人名称，以下称“承包人”）于年月日参加(项目名称）标段施工的投标。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方订立的合同，向你方提供担保。

1.担保金额人民币（大写）元（¥)。

2.担保有效期自发包人与承包人签订的合同生效之日起至发包人签发工程接收交工验收证书之日止。

3.在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7天内无条件支付，无须你方出具证明或陈述理由。

4.发包人和承包人按合同条款第15条变更合同时，无论我方是否收到该变更，我方承担本担保规定的义务不变。

担保人：(盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：(签字或盖章)

地址：

邮政编码：

电话：

传真：

- 年  月  日

- 第五部分   磋商采购响应文件格式

标书编号：政采-渭南市-2021-00024

渭南市242国道灾毁应急修复工程施工

竞争性磋商响应文件

（格  式）

供 应 商：

投标时间：

目    录

一、一次报价单

二、法定代表人身份证明

三、法人授权委托书

四、保证金

五、已标价工程量清单

六、施工组织设计

七、供应商基本情况表

八、拟投入本项目主要管理人员简历表

九、近年财务状况表

十、近年完成类似项目汇总表

十一、资格审查资料

十二、提供政府采购政策证明材料

十三、承诺书

一、一次报价单

采购编号：政采-渭南市-2021-00024                      金额单位：人民币（元）

| 报价类别 | 报价 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 一次报价总计 | （小写）： （大写）： | 总计价格不得超出预算，否则无效。 |
| 工 期 | 日历天. |  |
| 质量 | 。 |  |

供应商（公章）：

供应商代表（签字）：

时间：2021年  月   日

注：1、供应商只能在此表上填报，不允许自制报价一览表格式。若表中的项目内容确需变动，可在“备注”栏内写清。

2、此报价包含本次图纸及招标清单内涉及所有费用。

二、法定代表人身份证明

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间：          年        月        日

经营期限：

姓名：          性别：         年龄：        职务：

系                              （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商：             （盖单位章）

年       月       日

## 三、法人授权委托书

本人       （姓名）系        （供应商名称）的法定代表人，现委托        （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改           （项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：             。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明及委托代理人身份证明

供应商：                               （盖单位章）

法定代表人：                               （签字）

身份证号码：

委托代理人：                                   （签字）

身份证号码：

年       月       日

## 四、保证金

采购代理机构开具的投标保证金缴纳凭证复印件（加盖公章）

## 五、已标价工程量清单

（投标人按照招标人提供的工程量清单填写工程量清单。后附工程量清单说明、投标报价说明及工程量清单各项表格（工程量清单表5.1~表5.3）。

六、施工组织设计

供应商应按以下要点编制施工组织设计（文字宜精炼、内容具有针对性）：

1.总体施工组织布置及规划

2.主要工程（尤其是重点、关键和难点工程）的施工方案、方法与技术措施

3.工期保证体系及保证措施

4.工程质量管理体系及保证措施

5.安全生产管理体系及保证措施

6.环境保护、水土保持保证体系及保证措施

7.文明施工、文物保护保证体系及保证措施

8.项目风险预测与防范，事故应急预案

9.采用的新技术、新工艺方法与技术措施

10.其他合理化建议及措施

七、供应商基本情况表

| 供应商名称 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  | 邮政编码 |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  | 电话 |  |  |
|  | 传真 |  |  | 电子邮件 |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数 |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目经理 |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |
| 基本账户开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |
| 基本账户账号 |  |  |  | 技工 |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |

注：后附统一社会信用代码的营业执照（副本）、年检报告、基本开户许可证、资质证书、安全生产许可证副本。

八、拟投入本项目主要管理人员简历表

| 姓名 |  | 年龄 |  |  | 专业 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术职称 |  | 学历 |  |  | 拟在本标段工程担任职务 |  |
| 工作年限 |  |  |  |  | 类似施工经验年限 |  |
| 毕业学校 | 年 月毕业于学校 专业，学制 年 |  |  |  |  |  |
| 经历 |  |  |  |  |  |  |
| 时间 | 参加过的工程项目名称 |  |  |  | 担任何职 | 发包人及联系电话 |
| 获奖情况 |  |  |  |  |  |  |
| 目前任职项目状况 | 项目名称 |  |  |  |  |  |
|  | 担任职位 |  |  |  |  |  |
|  | 可以调离日期 |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |

注：后附项目经理注册证书、安全生产考核合格证（B证）、身份证、职称证、学历证的复印件、项目经理无在建项目的承诺书（加盖单位公章）及拟投入项目其他人员相关证书。

九、近年财务状况表

| 项目或指标 | 单位 | 2017年 | 2018年 | 2019年 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、注册资金 | 万元 |  |  |  |
| 二、净资产 | 万元 |  |  |  |
| 三、总资产 | 万元 |  |  |  |
| 四、固定资产 | 万元 |  |  |  |
| 五、流动资产 | 万元 |  |  |  |
| 六、流动负债 | 万元 |  |  |  |
| 七、负债合计 | 万元 |  |  |  |
| 八、营业收入 | 万元 |  |  |  |
| 九、净利润 | 万元 |  |  |  |
| 十、现金流量净额 | 万元 |  |  |  |
| 十一、主要财务指标 |  |  |  |  |
| 1、净资产收益率 | % |  |  |  |
| 2、总资产报酬 | % |  |  |  |
| 3、主营业务利润率 | % |  |  |  |
| 4、资产负债率 | % |  |  |  |
| 5、流动比率 | % |  |  |  |
| 6、速动比率 | % |  |  |  |

1、本表后附提供2017至2019年度财务审计报告或财务报表（至少包括资产负债表、利润表、现金流量表等），成立时间至提交磋商响应文件递交截止时间不足一年的，投标人须自行声明；

- 本表所列数据必须与本表各附件中的数据相一致。

十、近年完成的类似项目汇总表

| 序号 | 项目名称 | 项目内容 （类似项目/相关项目） | 金额 | 完成日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |

注：1、本张表格按顺序填写项目，并标明序号。

- 供应商应在本表后附业绩相关证明材料（中标通知书、合同、交工验收证明）。

3、如近年来，供应商法人机构发生合法变更或重组法人名称变更时，应提供相关部门的合法批件或其他相关证明材料来证明其所附业绩的继承性。

供应商：（公章）

法定代表人或被授权委托人：（签字或盖章）

日     期：年月日

十一、资格审查资料

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

2、本项目的特定资格要求：①资质要求：持有有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证（或统一社会信用代码的营业执照）和安全生产许可证；供应商须具备交通运输主管部门颁发的公路养护工程从业单位二类乙级资质或二类甲级资质，（外省企业需持外埠公路养护工程施工从业单位入陕许可证书），且财务状况良好，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力；拟派项目经理须具备公路工程二级（含二级）及以上注册建造师资格，具有建设行政主管部门颁发的安全生产考核合格证，为本单位人员且无在建项目；②财务要求：提供近三年2017至2019年度财务审计报告或财务报表（至少包括资产负债表、利润表、现金流量表等），成立时间至提交磋商响应文件递交截止时间不足一年的，投标人须自行声明；③税收缴纳证明：提供供应商2020年1月1日至今已缴纳任意一个月完税凭证或税务机关开具的完税证明（任意税种），依法免税的应提供相关文件证明；④社会保障资金缴纳证明：提供供应商2020年1月1日至今已缴存的任意一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明；依法不需要缴纳社会保障资金的应提供相关文件证明；构开具的社会保险参保缴费情况证明；依法不需要缴纳社会保障资金的应提供相关文件证明；⑤信誉要求：供应商在“中国政府采购网”中未被列入严重违法失信企业名单；供应商不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单提供网站查询页截图加盖公章；投标人、法定代表人及其项目经理在近三年内无行贿犯罪行为（以中国裁判文书网网页查询截图为主）；本项目不接受联合投标。

3、其他证明资料（招标文件中要求的证明资料在投标文件中不重复出现）。

### 十二、提供政府采购政策证明材料

（一）中小企业声明函（若是）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司为    （请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为     （请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加            单位的             项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他    （请填写：小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型、中型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商：                 （盖单位章）

法定代表人或授权代表：        （签字或签章）

年  月  日

说明：1、填写前请认真阅读《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）和《财政部工业和信息化部关于印发＜政府采购促进中小企业发展办法＞的通知》(财库[2020]46号)相关规定。

2、未按上述要求提供、填写的，评审时不予以考虑。

3、非中小企业在正文横线处“/”填写。

（二）残疾人福利性单位声明函（若是）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商：                 （盖单位章）

法定代表人或授权代表：        （签字或签章）

年  月  日

备注：非残疾人福利性单位在正文横线处“/”填写。

（三）政府采购支持监狱企业声明函（若是）

本单位郑重声明，根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，本单位为符合条件的监狱企业单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他监狱企业单位制造的货物（不包括使用非监狱企业单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商：                 （盖单位章）

法定代表人或授权代表：        （签字或签章）

年  月  日

说明：后附省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。非监狱企业在横线处“/”填写。

### 十三、承诺书

### （一）磋商响应声明书

致：陕西省渭南公路管理局

我公司               （供应商名称），就参加   （项目名称）   采购项目事宜，在此郑重声明：

1、我公司所提交的竞争性响应文件全部真实有效；

2、我公司近3年来无因安全事故、质量事故、投标违规等不良记录被政府有关部门处罚或仍在处罚期限内的情形存在；

3、我公司近3年来无违规违法经营受到责令停产(或停止经营)、 吊销生产许可证（或经营许可证）、较大数额罚款等行政处罚的情形存在；

4、我公司无企业财产被查封、冻结或处于破产状态或严重亏损状态等情形存在；

5、我公司承诺在采购过程中，保证不予其他单位围标、串标，不出让资格，不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商，不向采购人、采购代理机构、评标委员会成员行贿。

6、我公司参加政府采购活动近3年内，在经营活动中没有重大违法记录；

以上声明若有违反，一经查实，我公司愿意接受政府有关部门的相应处罚，并愿意承担由此带来的法律后果。

特此声明！

供应商：                 （盖单位章）

法定代表人或授权代表：        （签字或签章）

年  月  日

（二）拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书

陕西省政府采购供应商

拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书

为响应党中央、国务院关于治理政府采购领域商业贿赂行为的号召，我单位在此庄严承诺： 
    1、在参与政府采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞争。 
    2、不向采购人、采购代理机构和政府采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会。 
   3、不向政府采购采购代理机构和采购人提供虚假资质文件或采用虚假应标方式参与政府采购市场竞争并谋取成交。 
   4、不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获得政府采购定单。 
   5、不采取不正当手段低毁、排挤其他供应商。 
   6、不在提供商品和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害采购人的合法权益。 
   7、不与采购人、采购代理机构政府采购评审专家或其它供应商恶意串通，进行质疑和投诉，维护政府采购市场秩序。 
   8、尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和政府采购代理机构采购要求，承担因违约行为给采购人造成的损失。 
　　9、不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。

承诺单位：　　                 　（盖章） 
     全权代表：　　　　　     　　　　（签字）

地　　址：

邮    编：　　                     　　 
     电　　话：

（三）   拟投入的其他主要管理人员和技术人员承诺函

致：（采购人）

我单位承诺，如果我单位中标，我公司具有履行本工程所必需的主要管理人员和技术人员，根据施工的进度需要，采购人届时若要求我单位增加满足施工要求的人员和数量时，我单位无条件提供，该增加的人员费用视为已含入报价中。

供应商：                         （盖单位公章）

法定代表人或委托代理人：         （签字或盖章）

日  期：         年        月        日

（四）拟投入本项目的主要机械设备、主要试验检测设备承诺函

致：（采购人）

我单位承诺，如果我单位中标，我公司具有履行本工程所必需的主要机械设备、主要试验检测设备能力，且根据施工的进度需要，采购人届时若要求我单位增加满足施工要求的设备和数量时，我单位无条件提供，该增加的设备费用视为已含入报价中。

供应商：                         （盖单位公章）

法定代表人或委托代理人：         （签字或盖章）

日  期：         年        月        日

二次报价单

采购编号：政采-渭南市-2021-00024                        金额单位：人民币（元）

| 报价类别 | 报价 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 二次报价总计 | （小写）： （大写）： | 总计价格不得超出预算，否则无效。 |
| 工 期 | 日历天. |  |
| 质量 | 。 |  |

供应商（公章）：

供应商代表（签字）：

时间：    年  月   日

注：1、供应商只能在此表上填报，不允许自制报价一览表格式。若表中的项目内容确需变动，可在“备注”栏内写清。

2、此报价包含本次图纸及清单内涉及所有费用。

3、请供应商自行打印2份表格并加盖公章和法定代表人或授权委托人签字，在磋商现场填写最终报价交磋商小组评审，此表格无需装订在响应文件中。