采购项目编号：XBGJ-ZC-20211106

渭南市社会福利院室外配套工程

竞争性磋商文件

采   购   人：  渭南市社会福利院

采购代理机构： 西北国际项目管理有限公司

二零二一年十一月

目    录

第一部分  竞争性磋商公告	1

第二部分 供应商须知前附表	4

1．总则	10

2．磋商文件	11

3．磋商响应文件	12

4．磋商	15

5．开标	16

6．评审	17

7．合同授予	20

8．重新招标	20

9．纪律和监督	20

10．需要补充的其他内容	21

第三部分 磋商方法	22

1．评审原则	22

2．响应文件的评估和比较	22

3．评审程序	22

4．评审原则及主要内容	22

5.磋商方法	23

6．特殊情况的处理	25

7. 招标代理服务费	26

第四部分  合同范本	27

第五部分 技术要求	39

第六部分 磋商响应文件格式	41

第七部分  工程量清单	错误！未定义书签。

# 第一部分  竞争性磋商公告

渭南市社会福利院室外配套工程采购项目潜在的供应商可在陕西省渭南市临渭区仓程路华盛公寓1625室获取采购文件，并于2021年12月10日10:00:00前递交响应文件。

一、项目基本情况：

1、项目编号：XBGJ-ZC-20211106

2、项目名称：渭南市社会福利院室外配套工程

3、预算金额：906570.87元

4、最高限价：无

5、采购需求：渭南市社会福利院室外配套工程项目，1批，采购预算：906570.87元，项目概况：渭南市社会福利院室外配套工程，简要技术要求、用途：新修室外混凝土路面，铺设广场砖，室外电缆铺设，安装庭院灯10个和篮球场灯1个，铺设HDPE双壁波纹排水管，修筑雨水收水井16处，砌筑直径700圆形检查井8座等。

6、合同履行期限：2021-12-15 至 2022-01-30 （具体服务起止日期可随合同签订时间相应顺延）

7、本项目是否接受联合体投标：否

二、 响应供应商的资格要求

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：1)、财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知(财库〔2020〕46号)；2)、财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知--财库〔2014〕68号；3)、《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》--国办发〔２００７〕５１号； 4)、《节能产品政府采购实施意见》--（财库[2004]185号）；5)、《环境标志产品政府采购实施的意见》--财库[2006]90号；6)、三部门联合发布关于促

进残人就业政府采购政策的通知财库〔2017〕141号；7)、《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》--（财库〔2019〕9号）；8)、《财政部 国务院扶贫办关于运用政府采购政策支持脱贫攻坚的通知》--（财库〔2019〕27号）；9)、陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号），详见磋商文件。

- 3、本项目的特定资格要求：1)资格要求供应商须具有独立法人资格、具备履行合同所必需的资金、设备和专业技术能力，无不良信用记录。2）供应商应授权合法的人员参加投标全过程，其中法定代表人直接参加投标的，须出具法定代表人身份证，并与营业执照上信息一致。法定代表人授权代表参加投标的，须出具法定代表人授权书及授权代表身份证。3）具备建筑工程或市政公用工程总承包三级及以上资质，具备有效的安全生产许可证。4）拟投入的项目经理须提供建筑工程或市政公用工程贰级（含贰级）以上注册建造师证书及有效的安全生产考核合格证，且无在建工程。5）外地企业提供在“陕西省建筑市场监管与诚信信息一体化平台”上登记的基本信息界面截图，要求字迹清晰可辨并加盖单位红色公章。6）提供中小企业声明（如有）

- 三、 采购文件的获取方式

2021年11月30 日-2021年12月6 日每日上午9：00时-12：00时，下午14：00时-17：00时在陕西省渭南市临渭区仓程路新洲华盛公寓1625办公室购买竞争性磋商文件。

方式：现场购买/邮寄

售价： 每套500元（人民币），售后不退。

注：1、报名须携带介绍信、法人授权委托书和身份证原件；2、请供应商按照陕西省财政厅关于政府采购供应商注册登记有关事项的通知中的要求，通过陕西省政府采购网（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/）注册登记加入陕西省政府采购供应商库。

四、 响应文件递交

截止时间：2021年12月 10日 10时00分

地点：渭南市市民综合服务中心西配楼一楼开标室三

五、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

六、其他补充事宜   /

七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1、采购人信息：渭南市社会福利院

地址：渭南市社会福利院

联系人：姚科长

电  话：0913-2089165

2、项目联系方式

项目联系人：吝朴玉

电 话：18220561815

传 真：/

3、采购代理机构信息

名称：西北国际项目管理有限公司

联系地址：陕西省渭南市临渭区仓程路华盛公寓1625室

联系方式：18220561815

第二部分 供应商须知前附表

| 序号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
|  | 采购人 | 名称：渭南市社会福利院 地 址：渭南市社会福利院 联系人：姚科长 电 话：0913-2089165 |
|  | 采购代理机构 | 名 称：西北国际项目管理有限公司 地 址：陕西省渭南市临渭区仓程路华盛公寓1625室 联系人：吝朴玉 电 话：18220561815 |
|  | 项目名称 | 渭南市社会福利院室外配套工程 |
|  | 项目地点 | 渭南市社会福利院 |
|  | 资金来源 | 财政资金 |
|  | 资金落实情况 | 已落实到位 |
|  | 招标范围 | 施工图设计范围内和工程量清单内的全部内容 |
|  | 工期 | 工期要求45天，根据项目实际需求及使用单位要求确定。 |
|  | 质量要求 | 合 格 |
|  | 质保期 | 2 年 |
|  | 是否接受联合体投标 | 不接受 |
|  | 踏勘 | 本项目采购人不组织集中踏勘，各供应商可自行踏勘现场. 踏勘地点：渭南市社会福利院 联系人：姚科长 联系方式：0913-2089165 |
|  | 分包 | 本项目不允许分包 |
|  | 偏离 | 不允许，必须全面符合并响应磋商文件要求 |
|  | 供应商要求澄清磋商文件的截止时间 | 在磋商响应文件递交截止日5日前 |
|  | 投标截止时间 | 见公告 |
|  | 评标办法 | 综合评分法 |
|  | 磋商有效期 | 投标截止之日起90日历天 |
|  | 磋商保证金 | 1、本项目的磋商保证金为：人民币壹万元整（小写：¥10000）； 2、交纳方式：磋商保证金应当以网银、支票、汇票、本票等非现金形式提交。 3、交纳截止时间：磋商截止时间前到达指定账户。 4、以转账方式交纳磋商保证金须注明项目编号+用途便于采购代理机构财务部查询登记。 户 名：西北国际项目管理有限公司 开户银行：中国建设银行股份有限公司西安曲江永和坊支行 账 号：6100 1100 6710 5250 0223 重要提示：磋商保证金必须在磋商截止时间之前交纳方为有效。请供应商考虑资金在银行之间的转账要求和时间成本，确保在磋商截止时间之前采购代理机构上述指定的账户能收到所交的磋商保证金，供应商应将保证金缴纳凭证复印件加盖公章装订在响应文件（正、副本）中，凡响应文件中未附保证金缴纳凭证的供应商，视为非响应性磋商，其磋商文件无效。 |
|  | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许 |
|  | 包装密封 | 供应商应提交：一套正本“磋商响应文件”、二套副本“磋商响应文件”、电子版三份[PDF或WORD版]（光盘装袋，标明公司名称随正本密封）。 供应商应在磋商响应文件封面及磋商响应文件密封文件袋正面注明 “正本”、“副本”。 供应商应在磋商响应文件密封文件袋加盖公章，以保证文件密封性完整。 |
|  | 制作建议 | 磋商响应文件制作规范：目录清晰、页码标注、对应精准、双面打印、胶装成册。 |
|  | 资格要求 | 投标人的法定代表人或其授权人应当参加会议，携带以下资质证书的原件以备审查： （1）基本资格条件：符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定的供应商条件，提供以下文件： 1）2020年度经审计的财务报告（新成立企业提供公司财务报表）或在开标日期前六个月内银行出具的资信证明； 2）提供具有履行本合同所必需专业技术能力的说明及承诺； 3）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。 - （2）特定资格条件：1)资格要求供应商须具有独立法人资格、具备履行合同所必需的资金、设备和专业技术能力，无不良信用记录。2）供应商应授权合法的人员参加投标全过程，其中法定代表人直接参加投标的，须出具法定代表人身份证，并与营业执照上信息一致。法定代表人授权代表参加投标的，须出具法定代表人授权书及授权代表身份证。3）具备建筑工程或市政公用工程总承包三级及以上资质，具备有效的安全生产许可证。4）拟投入的项目经理须提供建筑工程或市政公用工程贰级（含贰级）以上注册建造师证书及有效的安全生产考核合格证，且无在建工程。5）外地企业提供在“陕西省建筑市场监管与诚信信息一体化平台”上登记的基本信息界面截图，要求字迹清晰可辨并加盖单位红色公章。6）提供中小企业声明（如有） |
|  | 暂列金 | / |
|  | 企业信用 | 依据财库〔2016〕125号《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》的规定，供应商信用信息查询具体规定如下： 企业信用：供应商可将“信用中国”网站“中国政府采购网”网页查询截图加盖供应商红色公章附在磋商响应文件中，采购人、采购代理机构有权对各供应商信用记录情况进行甄别查询，并对查询结果予以截图留存。对被列入失信被执行人、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，采购代理机构将拒绝其参与政府采购活动。 |
|  | 是否退还磋商响应文件 | 不予退还 |
|  | 付款方式 | 甲乙双方协商 |
|  | 质疑期限 | 供应商提出质疑应符合中华人民共和国财政部令第94号《政府采购质疑和投诉办法》的规定： 1、提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。 2、供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑，供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。 供应商应知其权益受到损害之日，是指： （1）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日； （2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日； （3）对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。 3、供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括： 3.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话； 3.2质疑项目的名称、编号； 3.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求； 3.4事实依据； 3.5必要的法律依据； 3.6提出质疑的日期。 质疑函应采用财政部颁布的《政府采购供应商质疑函范本》。 供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。 4、供应商可以委托代理人进行质疑。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。 5、有下列情形之一的，属于无效质疑，采购代理机构和采购人不予受理： 5.1质疑供应商不是参与所质疑项目采购活动的供应商； 5.2未在法定质疑期内发出质疑的； 5.3质疑未以书面形式提出； 5.4质疑函没有合法有效的签字、盖章或授权的； 5.5以非法手段取得证据、材料的； 5.6质疑答复后，同一质疑人就同一事项再次提出质疑的； 5.7不符合法律、法规、规章和政府采购监管机构规定的其他条件的。 6、质疑答复：采购人、采购代理机构在收到质疑函后七个工作日内做出答复。 7、质疑接收方式：供应商以书面形式将质疑函原件和必要的证明材料送至接收部门，法定代表人、主要负责人、自然人提交质疑函须提交其身份证复印件，代理人提交质疑函须提交授权委托书及授权人和被授权人身份证复印件。 接收部门：西北国际项目管理有限公司 接收人：吝朴玉 联系电话：18220561815 地址：陕西省渭南市临渭区仓程路华盛公寓1625室 |
|  | 其他 | 1、正文与前附表表述不一致时，以投标人前附表为准； 2、各供应商需明确承诺对本项目所提供的相关资料保密，不得泄露或挪作他用，一经发现，将追究其法律责任。 |

#### 1.1 项目概况

1.1.1 根据《 中华人民共和国政府采购法》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》 等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目己具备招标条件，现对本项目进行竞争性磋商。

1.1.2 本招标项目采购人：见供应商须知前附表。

1.1.3 本项目采购代理机构：见供应商须知前附表。

1.1.4 本招标项目名称：见供应商须知前附表。

1.1.5 本项目建设地点：见供应商须知前附表。

#### 1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本招标项目的资金来源：见供应商须知前附表。

1.2.2 本招标项目的资金落实情况：见供应商须知前附表。

#### 1.3 招标范围、计划工期和质量要求

1.3.1 本次招标范围：见供应商须知前附表。

1.3.2 本项目的工期：见供应商须知前附表。

1.3.3 本项目的质量要求：见供应商须知前附表。

#### 1.4 供应商资格要求

1.4.1 供应商应具备承担本项目施工的资质条件：见供应商须知前附表。

1.4.2 联合体投标：不接受。

#### 1.5 费用承担

供应商应承担其编制磋商响应文件与递交磋商响应文件所涉及的一切费用。不管投标结果如何，采购代理机构及采购人在任何情况下对上述费用不负任何责任，同时也不作任何经济补偿。

#### 1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对磋商文件和磋商响应文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

#### 1.7 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

#### 1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

#### 1.9 踏勘现场

1.9.1供应商踏勘现场发生的费用自理。

1.9.2供应商自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.3 采购人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供应商在编制磋商响应文件时参考，采购人不对供应商据此做出的判断和决策负责。

#### 1.10答疑

1.10.1磋商文件发出后，供应商于前附表规定的时间内，以书面形式并加盖单位公章将问题送达采购代理机构，以便采购人答疑，逾期未提交者将视为无问题。

1.10.2 供应商将问题递交后，采购人在须知前附表规定的时间内，将对供应商所提问题的答疑，以书面方式通知所有购买磋商文件的供应商。该答疑内容为磋商文件的组成部分。

#### 1.11 分包

不允许分包（指定分包工程除外）。

#### 1.12 偏离

不允许，必须全面符合并响应磋商文件要求。

### 2．磋商文件

#### 2.1 磋商文件的组成

本磋商文件包括：

(1）竞争性磋商公告；

(2）供应商须知前附表；

(3）磋商方法；

(4）合同；

(5）技术要求；

(6）磋商响应文件格式；

根据本章第1.10 款、第2.2 款和第2.3 款对磋商文件所作的答疑、澄清、修改（补遗书），构成磋商文件的组成部分。

#### 2.2 磋商文件的澄清

2.2.1 供应商应仔细阅读和检查磋商文件的全部内容。如发现缺页或附件等不全，应在须知前附表规定的时间内以书面形式向采购代理机构提出，以便补齐，否则，由此引起的损失由供应商自己承担。

2.2.2 响应文件递交截止时间: 见供应商须知前附表。

2.2.3 磋商文件的澄清将在供应商须知前附表规定的投标截止时间5天前以书面形式发给所有购买磋商文件的供应商，澄清内容不涉及问题的来源，澄清内容为磋商文件的组成部分。

2.2.4 供应商在收到澄清后，应在供应商须知前附表规定的时间内以书面形式通知采购代理机构，确认己收到该澄清。

2.2.5供应商对采购人提供的磋商文件、图纸等所做出的推论、解释和结论，采购人概不负责。供应商对磋商文件的任何推论和误解均由供应商自负，采购人或采购代理机构对有关问题的口头解释无效，磋商文件的澄清、修改、补充等内容均以书面形式明确的内容为准。当磋商文件、磋商文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。

#### 2.3 磋商文件的修改

2.3.1 在提交响应文件截止时间5日前，采购人可以书面形式修改磋商文件，并通知所有已购买磋商文件的供应商，修改内容为磋商文件的组成部分。

2.3.2 供应商收到修改内容后，应在供应商须知前附表规定的时间内以书面形式通知采购人，确认己收到该修改。

2.3.3 磋商文件的修改内容均以书面形式为准。当磋商文件、磋商文件的修改在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。

### 3．磋商响应文件

#### 3.1 磋商响应文件的组成

3.1.1 磋商响应文件正本壹本、副本贰本（磋商响应文件所有正本和副本均为纸质文件），电子标书（叁份）。要求磋商响应文件中无论是大写或小写金额均精确至分，金额元、角、分以外可以四舍五入。

3.1.2 磋商响应文件主要包括以下内容：

1）投标函；

2）磋商报价表；

3）已标价工程量清单；

4）资格证明文件

5）技术部分；

6）业绩一览表；

7）保修服务政策；

8）落实政府采购政策

9）投标人认为有需要提供的其他内容

3.1.3 电子标书

1）供应商的电子标书（光盘）内含磋商响应文件的全部内容。

2）电子标书内容应与纸质磋商响应文件内容一致。

3）电子标书应为光盘,包含磋商响应文件内容的WORD或PDF各一份，工程投标书电子版三份。

#### 3.2 投标报价

3.2.1 本项目的投标报价采用本须知前附表所规定的方式并执行磋商文件所列磋商响应文件格式。

3.2.2 投标报价为供应商磋商响应文件中提出的各项支付金额的总和。

3.2.3 供应商的报价，应是完成磋商文件第1.3条所列招标工程范围及工期、质量的全部，供应商不得以任何理由进行删改。如有清单漏项、删改、不平衡报价、0元报价或恶意低价等情况，由磋商小组审定，按无效标处理。

3.2.4本工程的施工地点为本须知前附表所述，除非合同中另有规定，供应商在报价中所报的综合单价和合价，以及投标总价中的价格均包括完成该工程项目的成本﹑利润﹑税金﹑技术措施费﹑大型机械进出场费﹑约定风险调整范围以外的风险费﹑政策性文件规定费用等一切因本项目而产生的所有费用。投标人应对本项目基础部分有合理的评估，基础施工的难度系数及其他风险应包含在各分项工程当中。

3.2.5供应商可先到工地踏勘以充分了解工地位置﹑情况﹑道路﹑储存空间﹑装卸限制及任何其他足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。

3.2.6供应商应充分踏勘现场，如果认为有必要可向采购人索要地质勘察资料，充分了解现场情况进行报价，中标后不再因为不了解现场情况而予以调整报价。（详见

供应商须知前附表）

3.2.7 施工现场水电费的计取：水表、电表由成交人提供并负责安装，工程结算时采购人不承担由于水、电费涨价而产生的差价。

3.2.8 本工程建设单位采购的材料所发生的检验试验费外，其他在工程中发生的所有检验试验和检测费均由供应商自主报价。

#### 3.3 磋商有效期

3.3.1 在供应商须知前附表规定的磋商有效期内，供应商不得要求撤回或修改其磋商响应文件。

3.3.2 出现特殊情况需要延长磋商有效期的，采购人以书面形式通知所有供应商延长磋商有效期。供应商同意延长的，应相应延长其磋商保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤回其磋商响应文件；供应商拒绝延长的，其投标失效，但供应商有权收回其磋商保证金。

#### 3.4 磋商保证金

3.4.1供应商在购买磋商文件后，应按供应商须知前附表规定的金额递交磋商保证金。

3.4.2 供应商不按本章第3.4.1 项要求提交磋商保证金的，其磋商响应文件不予受理。

3.4.3未成交供应商的磋商保证金应当在成交通知书发出后5个工作日内退还，成交供应商的磋商保证金应当在采购合同签订后5个工作日内退还。

3.4.4 有下列情形之一的，磋商保证金将不予退还：

（1）供应商在规定的磋商有效期内撤回或修改其磋商响应文件；

（2）提交了磋商保证金不提交响应文件并未在开标前提交书面投标放弃函的；

（磋商响应文件递交迟到并经采购代理机构在递交现场确认为迟到的除外）；

（3）在确定成交人身份后拒不办理成交手续的；

（4）供应商出现本章9.2条情形的。

#### 3.5 备选投标方案

采购人不接受备选投标方案。

#### 3.6 磋商响应文件的编制

3.6.1 磋商响应文件应按 “磋商响应文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为磋商响应文件的组成部分。

3.6.2 磋商响应文件应当对磋商文件全部内容做出明确响应。

3.6.3 磋商响应文件应用不褪色的材料书写或打印，并由供应商的法定代表人或其委托代理人签字并盖单位公章。委托代理人签字的，磋商响应文件应附法定代表人签署的授权委托书。磋商响应文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位公章并由法定代表人或其委托代理人签字确认。签字或盖章的具体要求见供应商须知前附表。字迹潦草、表达不清、未按要求填写而导致非唯一理解，造成非实质性响应磋商文件的磋商响应文件将会被认定为无效标。

3.6.4 磋商响应文件正本一份，副本份数见供应商须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。磋商响应文件未按规定份数提交的作无效标处理。

3.6.5 磋商响应文件统一采用A4纸编制（如部分附表、图纸需要用其他规格的复印纸编写，则应按A4复印纸折叠），采用电脑打印或复印，文本格式采用常规的文本格式。

3.6.6 技术方案必须统一采用A4复印纸编写（如部分附表、图纸需用其他规格纸编写，则应按A4复印纸的规格折叠），采用电脑打印，文本格式采用常规的文书文本格式，封面及内容均采用白底黑字。

### 4．磋商

#### 4.1 磋商响应文件的密封、标记和装订

4.1.1 磋商响应文件的正本单独包装，副本包装在一个封套内。

4.1.2 磋商响应文件的封套上建议注明项目名称、供应商名称、供应商地址、正本或副本、在     年     月     日     时前不得开启。

4.1.3供应商电子标书应单独封装，电子标书封装于正本密封袋中且封袋上建议注明项目名称及供应商名称，具体要求详见供应商须知前附表。

4.1.4磋商响应文件封套不做统一规定，由各供应商使用不易破损的纸袋包装。

#### 4.2 磋商响应文件的递交

4.2.1 供应商应在本章第2.2.2 项规定的投标截止时间前递交磋商响应文件。

4.2.2 供应商递交磋商响应文件的地点：见供应商须知前附表。

4.2.3 除供应商须知前附表另有规定外，供应商所递交的磋商响应文件不予退还。

4.2.4 逾期送达的或者未送达指定地点的磋商响应文件，采购代理机构不予受理。

#### 4.3 磋商响应文件的修改与撤回

4.3.1 在本章第2.2.2 项规定的投标截止时间前，供应商可以修改或撤回已递交的磋商响应文件，但应以书面形式通知采购代理机构。

4.3.2 供应商修改或撤回已递交磋商响应文件的书面通知应按照本章第3.7.3 项的要求签字或盖章。

4.3.3 修改的内容为磋商响应文件的组成部分。修改的磋商响应文件应按照本章第3 条、第4 条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

### 5．开标

#### 5.1 开标时间和地点

采购代理机构在本章第2.2.2 项规定的投标截止时间（开标时间）和供应商须知前附表规定的地点开标，并邀请所有供应商的法定代表人或其委托代理人准时参加。参加开标的供应商法定代表人或其委托代理人应签名报到，以证明其出席开标会议。若供应商未能按规定时间出席开标会的，则不得对开标情况提出异议。

#### 5.2 开标程序

5.2.1 采购人及采购代理机构按磋商公告中规定的时间和地点接受供应商递交的响应文件。供应商的法定代表人或其授权代表应签到，并参加开标。

5.2.2 开标时，供应商授权代表分别与监标人共同查验响应文件密封情况并签字认可。确认无误后方可拆封响应文件。

5.2.3 开标程序：

（1）介绍出席会议人员；

（2）介绍供应商；

（3）宣布开标纪律；

（4）签署拒绝商业贿赂承诺书；

（5）由供应商法定代表人或其委托代理人检查响应文件的密封情况，并对密封情况确认表态；

（6）由工作人员拆封所有响应文件；

（7）宣布休会，进入评审和磋商阶段；

（8）会议结束。

### 6．评审

#### 6.1 磋商小组

6.1 .1根据本次采购项目的特点，参照《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》有关规定组建磋商小组。

6.1.2磋商小组成员由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，其中技术、经济专家人数不少于磋商小组总人数的2/3.本项目磋商小组专家的产生方式符合国家和地方有关评审专家产生方式的规定。

6.1.3 磋商小组成员对响应文件进行审查、评估和比较，并推荐出成交候选人。

6.1.4 磋商小组与参加采购活动的供应商存在下列利害关系之一的，应当回避：

- 参加采购活动前3年内，与供应商存在劳动关系，或者担任过供应商的董事、监事，或者是供应商的控股股东或实际控制人；

- 参加采购活动前3年内与供应商发生过法律纠纷；

- 与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（4）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

6.1.5磋商小组的权利与义务及监管制度：

权利：

- 对政府采购法律制度及相关情况的知情权；

（2）对政府采购项目的独立评审权；

（3）按照规定推荐成交候选供应商的权利；

（4）按照规定获取评审劳务报酬的权利；

（5）法律、法规规定的其他权利。

义务及监管制度：

（1）磋商小组在评审期间应当严格遵守评审工作纪律，主动出具身份证明，将手机等通讯工具或者相关电子设备交由使用单位或者采购代理机构统一保管，不得记录，复制或者带走任何评审资料；

（2）磋商小组应当按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审；

（3）及时向财政部门报告评审过程中发现的使用单位、采购代理机构向评审专家做倾向性、误导性的解释或者说明，以及供应商行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为；

（4）维护国家利益、社会公共利益和当事人的合法权益；

（5）参加由财政部门组织的专题学习、培训；

（6）法律、法规规定的其他义务；

（7）磋商小组遵从《陕西省政府采购评审专家管理实施办法》的各项监督管理制度。

#### 6.2 评审原则

执行第三章磋商方法中第3.1条规定原则。

#### 6.3 评审

磋商小组按照第三章“磋商方法”规定的方法、评审因素、标准和程序对磋商响应文件进行评审。第三章“磋商方法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评审依据。

评审采用保密方式进行。

#### 6.4评审过程的保密

开标后，直至授予成交人合同为止，凡属于对磋商响应文件的审查、澄清、评价和比较有关的资料以及成交候选人的推荐情况，与评审有关的其他任何情况均严格保密。

在磋商响应文件的评审和比较、成交候选人推荐以及授予合同的过程中，供应商向采购人和磋商小组施加影响的任何行为，都会导致其投标被拒绝。

成交人确定后，采购人不对未成交人就评审过程及未能中标原因做出任何解释。未成交人不得向磋商小组组成人员或其他有关人员索问评审过程的情况材料。

#### 6.5磋商响应文件的初步评审

评审时，磋商小组将首先评定每份磋商响应文件是否在实质上响应了磋商文件的要求。所谓实质响应，是指磋商响应文件应与磋商文件的所有条款﹑条件和要求相符，无显著差异或保留，或者对合同中约定的采购人的权利和义务方面造成重大的限制，纠正这些显著的差异或保留将会对其他实质上响应磋商文件要求的磋商响应文件的供应商的竞争地位产生不公正的影响。

如果磋商响应文件实质上不响应磋商文件的各项要求，磋商小组将予拒绝，并且不允许供应商通过修改或撤销其不符合要求的差异，使之成为具有影响性的投标。

#### 6.6磋商响应文件计算错误的修正

磋商小组将对确定为实质上响应磋商文件进行评审，在评审过程中若发现磋商响应文件中有计算错误时不予修改更正，在评标结束后，由采购人对成交人的磋商响应文件进行校核修正，但修正结果不得改变中标总造价，校核修正的原则如下：

如果数字表示的金额和用文字表达的金额不一致时，应以文字表示的金额为准；

当单价与数量的乘积与合价不一致时，以单价为准，除非磋商小组认为单价有明显的小数点错误，此时应以标出的合价为准，并修改单价；

按上述修正原则及方法修正后的投标报价对供应商起约束作用。成交人不得拒绝，如果成交人不接受修正后的报价，将视为不响应磋商文件而被取消中标资格，并且磋商保证金也将被没收。

#### 6.7详细评审

磋商小组将按照本须知规定，仅对在实质上响应投标报价的评审以纸质文件内容为准。

磋商文件要求的磋商响应文件进行评审和比较。

在评审过程中，磋商小组可以以书面形式要求供应商就磋商响应文件中含义不明确的内容进行书面说明并提供相关材料。

磋商小组依据规定的评审标准和方法，对磋商响应文件进行评审和比较，向采购人提出书面评审报告，并推荐有排序的成交候选人。采购人根据磋商小组提出的书面评审报告和推荐的成交候选人确定成交人。

磋商小组发现供应商的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其成本的，如发现清单漏项、删改的、不平衡报价、0元报价的，由磋商小组审定，按无效标处理，如清单内容齐全未删改，应当要求该供应商作出书面说明并提供相应的证明材料。供应商不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由磋商小组认定该供应商以低于成本报价竞标，其投标作无效标处理。

#### 6.8磋商响应文件的澄清和补正

在评审过程中，磋商小组可以书面形式要求供应商对所提交的磋商响应文件中不明确的内容进行书面澄清或说明。磋商小组不接受供应商主动提出的澄清、说明或补正。

澄清、说明不得改变磋商响应文件的实质性内容。供应商的书面澄清、说明属于磋商响应文件的组成部分。

磋商小组对供应商提交的澄清、说明有疑问的，可以要求供应商进一步澄清、说明，直至满足磋商小组的要求。

#### 6.9磋商报价

磋商后，各有效供应商递交的最后报价为最终报价，作为评审依据。

### 7．合同授予

#### 7.1 定标方式

由磋商小组推荐成交候选人排序，成交人由采购人确定。

#### 7.2 成交通知

7.2.1 评审结果得出后，将在陕西省政府采购网公告。

#### 7.3 签订合同

7.3.1 采购人和成交人应当自成交通知书发出之日起30 天内，根据磋商文件和成交人的磋商响应文件订立书面合同。成交人无正当理由拒签合同的，采购人取消其成交资格，其磋商保证金不予退还；给采购人造成的损失超过磋商保证金数额的，成交人还应当对超过部分予以赔偿。

7.3.2 采购人和成交人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

7.3.3在保留本须知规定权利情况下，采购人将合同授予其磋商响应文件实质上响应磋商文件要求的成交人，但该成交人必须具有有效实施本合同的能力和资源。

### 8．重新招标

有下列情形之一的，采购人将重新招标：

（l）投标截止时间止，投标人少于 3个的；

（2）经磋商小组评审后否决所有投标的。

采购人需重新招标的，应同时通知已提交磋商响应文件的供应商，并退回磋商保证金（不计利息）。

### 9．纪律和监督

#### 9.1 对采购人的纪律要求

采购人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与供应商串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

#### 9.2 对供应商的纪律要求

供应商不得相互串通投标或者与采购人串通投标，不得向采购人或者磋商小组成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；供应商不得以任何方式干扰、影响评审工作。

#### 9.3 对磋商小组成员的纪律要求

磋商小组成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对磋商响应文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及评审有关的其他情况。在评审活动中，磋商小组成员不得擅离职守，影响评审程序正常进行，不得使用第三部分“磋商方法”没有规定的评审因素和标准进行评审。

#### 9.4 对与评审活动有关的工作人员的纪律要求

与评审活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对磋商响应文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及评审有关的其他情况。在评审活动中，与评审活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评审程序正常进行。

### 10．需要补充的其他内容

10.1其他需要补充的其他内容：见供应商须知前附表。

第三部分 磋商方法

## 1．评审原则

1.1本项目坚持公平、公正、科学、择优的原则，结合实际，依照本办法对各供应商的磋商响应文件进行综合评审，择优确定成交人。

1.2本次评标工作，在监标人的监督下进行，由磋商小组负责实施。

## 2．响应文件的评估和比较

2.1 磋商小组将对有效的响应文件进行评估和比较。

2.2 评审过程的保密：在响应文件的评审、比较、成交候选人推荐以及授予合同的过程中，供应商向采购人和磋商小组施加影响的任何行为，都将会导致其磋商被拒绝。未成交供应商不得向磋商小组成员或其他相关人员索问评审过程的情况和材料。

2.3初步评审：磋商小组将审查响应文件是否完整，是否有计算错误，要求的保证金是否已有效提供，文件是否合格地签署。“响应文件”未达到下列情况之一的，作为无效标处理：

1)申请人名称：与营业执照、资质证书一致；

2 投标函：有法定代表人或其委托代理人签字或盖章并加盖单位公章；

3）申请文件格式：符合第六部分“磋商响应文件格式”的要求；

4）按照磋商文件的要求交纳磋商保证金；

## 3．评审程序

3.1 磋商小组首先对磋商文件进行确认。

3.2 磋商小组按照磋商文件规定的评审程序和方法、标准对各供应商的响应文件进行评审。

3.3 磋商小组对于各个供应商的磋商响应文件首先进行初步评审，然后资格性审查，资格性审查通过的供应商进行符合性审查，审查全部合格的供应商才有机会参加最后报价。

## 4．评审原则及主要内容

4.1 磋商小组将遵循公开、公平、公正和择优的原则，对所有供应商的响应文件评估，都采用相同的程序和标准。

4.2磋商小组按照磋商文件的规定及要求对磋商响应文件进行评审。主要评审因素包括：磋商响应文件初步评审、资格性、符合性并对通过审查的磋商响应文件进行量化打分。

4.3采购人审查资格性审查内容为：磋商公告及磋商文件中要求的供应商资格条件，供应商应将相关资料复印件加盖单位公章密封在磋商响应文件中。

4.4磋商小组审查符合性审查内容为：

- 工期是否完全响应；

- 响应文件的数量是否合格；

- 响应文件有效期是否合格；

- 响应文件的签字盖章是否合格。

4.5对通过审查的磋商响应文件进行量化打分；

4.6磋商小组根据各磋商供应商响应文件响应情况与各供应商进行磋商，磋商方式为磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商，并给与参加磋商的供应商平等的磋商机会。

4.7供应商应当在磋商小组规定的时间内提交最终报价，即为最后评审报价，并由法定代表人或其授权人签字，最后报价不对供应商公布。该磋商报价为不可更改价格，最后报价是供应商响应文件的有效组成部分，作为磋商小组推荐成交候选人的依据。

4.8磋商小组认为供应商的最后报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响服务质量和不能诚信履约的，要求其在磋商小组规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料；如果其不能在磋商小组规定时间内够提供相关材料证明其报价的合理性，其最后报价为无效报价。

## 磋商方法

| 评审内容 |  | 分数 | 评审原则与标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 磋商报价 （35分） |  | 35分 | - 价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100 - 计算分数时四舍五入取小数点后两位； |
| 施工组织设计 （45分） | 施工方案和质量保证措施 （15分） | 15分 | - 1、针对本项功能需求，制定切实可行的施工方案和总体质量控制目标，且对质量控制目标进行合理分解、规划，给出有针对性分段施工方案及其编制依据，确保本项目质量标准符合该项目功能定位。内容完备、科学、合理、针对性强得5.1-7.5分；内容较完备、合理、可行得3.1-5分；内容一般、基本可行得1-3分；漏项得0分； - 2、针对分段施工的重点、难点目标及施工环节，提出切实可行的施工质量保证措施及应急预案。内容完备、科学、合理、针对性强得5.1-7.5分；内容较完备、合理、可行得3.1-5分；内容一般、基本可行得1-3分；漏项得0分； |
|  | 施工进度计划 （10分） | 10分 | - 1、本项目工期紧、技术标准高，提供全面的确保工程按期按质完成的技术组织措施，内容科学、合理、针对性强得3.1-5分；内容较完备、合理、可行得1-3分；漏项得0分； - 2、整体进度安排（施工进度表或施工网络图）及各阶段进度保证措施。内容完备、科学、合理、针对性强得3.1-5分；内容一般、基本可行得1-3分；漏项得0分； |
|  | 确保安全生产的组织技术措施 （10分） | 10分 | - 1、结合工程环境、特点分析安全隐患，给出有针对性的安全生产等保证措施。内容完备、科学、合理、针对性强得3.1-5分；内容一般、基本可行得1-3分；漏项得0分 - 2、安全施工保证体系组织机构和控制点设置合理，满足国家、省市相关法规规定及磋商文件要求。内容完备、科学、合理、针对性强3.1-5分；内容一般、基本可行得1-3分；漏项得0分； |
|  | 安全文明、环保施工保证措施（10分） | 10分 | - 1、结合工程环境、特点分析文明施工、环保施工、防尘降噪等保证措施。内容完备、科学、合理、针对性强得3.1-5分；内容一般、基本可行得1-3分；漏项得0分 - 2、文明、环保保证体系组织机构和控制点设置合理，满足国家、省市相关法规规定及磋商文件要求。内容完备、科学、合理、针对性强3.1-5分；内容一般、基本可行得1-3分；漏项得0分； |
| 项目管理机构 （9分） |  | 9分 | 项目管理机构人员岗位完整，专业种类齐全，搭配合理，有技术职称的人员比例合理。内容科学、合理、针对性强得5.1-9分；内容合理、可行得2.1-5分；内容一般、基本可行得1-2分；漏项得0分。 |
| 业绩（5分） |  | 5分 | 1.提供供应商2018年9月1日至今(以合同签订日期为准)与本项目功能特征类似业绩，提供1份业绩计3分，增加1份业绩加2分。（响应文件中提供合同复印件加盖公章，原件现场备查，未提供原件的以复印件为准。） |
| 保修服务承诺 （6分） |  | 6分 | 施工单位的施工保修方案及承诺书（有惩罚措施），方案完整有效承诺详尽计3.1-6分，内容一般、基本可行得1-3分；漏项得0分。 |
| 注：单项缺项则该项不得分。 |  |  |  |

## 6．特殊情况的处理

6.1若出现综合得分并列第一时，比较最后磋商总报价得分，此项得分高者为第一成交候选人。

6.2磋商响应文件中缺少某分项时，该分项为0分。

6.3评审中计算采用插入法，数据汇总时保留小数点后两位，第三位四舍五入。

6.4评定标过程中，若出现本办法以外的特殊情况时，将暂停评审，有关情况待评委确定后，再行评定。

## 7. 招标代理服务费

7.1成交供应商应向招标代理机构交纳招标代理服务费。招标代理服务费的收取参见国家计委颁布的《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）、发改办价格[2003]857号文件计取，由成交方向受托方支付。

7.2 招标代理服务费的交纳方式：在领取成交通知书时按7.1的规定，向采购代理机构直接交纳服务费，一次性交纳。

第四部分  合同范本

XXXX

（施工合同）

年   月   日

第一部分  协议书

甲方（全称）：   渭南市社会福利院

乙方（全称）：

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工协商一致，订立本合同。

一、工程概况

工程名称： 渭南市社会福利院室外配套工程

工程地点：      渭南市社会福利院内

二、工程承包范围

承包范围： 新修室外混凝土路面，铺设广场砖，室外电缆铺设，安装庭院灯10个和篮球场灯1个，铺设HDPE双壁波纹排水管，修筑雨水收水井16处，砌筑直径700圆形检查井8座等。

三、合同工期：

总日历天数 45 天

计划开工日期：

计划竣工日期：

具体开工日期以甲方发出的开工令为准。

四、质量标准

工程质量标准：工程验收标准执行国家现有的有关规范及标准，本工程质量要求为合格。

五、合同价款

1、合同总价（大写）：          (人民币)，（小写）¥：             。

六、组成合同的文件

组成本合同的文件包括：

1、本合同协议书

2、本合同专用条款

3、本合同通用条款

4、中标通知书

5、投标书、工程报价单或预算书及其附件

6、招标文件、答疑纪要及工程量清单

7、图纸

8、标准、规范及有关技术文件

双方为履行本合同的有关洽商、变更等书面协议、文件，视为本合同的组成部分。

七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中赋予的定义相同。

八、乙方按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

九、甲方按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

十、合同生效

合同订立时间：________年__________月__________日

| 甲方（盖章）：渭南市社会福利院 | 乙方（盖章）： |
| --- | --- |
| 地 址： | 地址： |
| 法定代理人（签字）： | 法定代理人（签字）： |
| 委托代理人（签字）： | 委托代理人（签字）： |
| 开 户 名： | 开 户 名： |
| 开 户 行： | 开 户 行： |
| 帐 号： | 帐 号： |
| 联系电话： | 联系电话： |
| 联 系 人： | 联系人： |

- 通用条款

详见2017版陕西省建设工程施工合同“第二部分 通用条款”（此处略）

第三部分  专用条款

一、合同文件解释顺序

1、合同文件组成及解释顺序：（1）合同补充协议、变更通知；（2）合同协议书；（3）合同专用条款；（4）合同通用条款；（5）中标通知书；（6）图纸；（7）招标文件、答疑纪要及工程量清单；（8）招标文件及其附件；（9）工程质量保修书；（10）标准、规范及有关技术文件

二、双方一般权利和义务

2、工程师

2.1甲方派驻的工程师

姓名：      职务：

职权：配合乙方协调施工全过程内外部关系，处理往来文件，对工程进度、质量、造价进行监督管理

3、项目经理

姓名：       职务：

- 乙方对项目经理的授权范围： 职责：按照施工合同和设计文件严格施工，确保安全生产，按期完成和交付合格工程。权限：1、参与项目招标、投标和合同签订；2、组建项目管理班子；3、指挥工程项目建设的生产经营活动 。

- 关于项目经理每月在施工现场的时间要求：不小于工作日的70%。

- 项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任 ：处以1000元/天·人的罚款。

三、施工组织设计和工期

4、进度计划

乙方提供施工组织设计（施工方案）和进度计划的时间：按甲方要求。工程师确认的时间：5日内。

- 工期延误

5.1双方约定工期顺延的其他情况：因乙方自身原因导致工期延误，工期（加甲方已批准的延期时长）每推迟一天乙方按1000元/天的标准承担违约金，若影响到甲方使用时应赔偿由此给甲方造成的损失，承担相应的赔偿责任。

5.2因乙方原因工期延误除按合同约定处罚外，还应承担其延误工期之后发生的以下相关责任（费用）：

（1）因工期较短，国家、省、市颁布政策文件调增工程造价，造价不予调整；调减工程造价的予以调减。

（2）乙方供应的材料、机械、设备等涨价，造价不予调整。

（3）甲供设备、材料（或暂定价材料）涨价给甲方造成损失的，损失部分由乙方承担。

四、合同价款

6、合同价款约定

本工程采取固定总价合同。除暂定材料、设备价格外，其他材料、设备价格工程竣工结算时不再调整。

7、工程预付款

无。

8、工程进度款支付及结算

8.1双方约定的工程进度款支付的方式、时间和比例是：完成工程合同约定工程量80%以上，支付至总价款50%，工程竣工验收合格后经审计部门或其委托有工程造价咨询资质的机构审定结算后，支付至审定结算价的97%；另外3%的审定结算价款作为工程质量保证金（亦作为廉政保证金），待工程质量保修期满后无息退还。但在国家规定的保修期限内，保修责任仍由承包人继续承担。

8.2甲方支付上述款项前，乙方须向甲方提供合法有效足额的增值税专用发票。

8.3合同以外的变更、签证、工程量的增加等内容，随竣工结算支付。

五、材料设备供应

9、乙方采购材料设备的约定：

9.1由乙方采购供应的材料与设备（包括甲控乙购材料）在采购前，须提前向甲方申报购买计划，注明购买产品的规格、型号、数量、品牌、档次与厂家等，必要时还应提供样品（涉及到花色、外观的必须提供至少3种样品），经甲方认可后方可购买，否则按不合格品处理，并拒绝支付该项费用。乙方在采购时，应按照合同约定及设计和有关标准要求(如：材料、设备的指定品牌与档次)采购，材料进场必须三证（出厂证明、质量检验证、产品合格证）齐全。乙方在材料到货24小时之内通知甲方验收。

9.2乙方采购的材料与设备，如与设计标准要求不符时，乙方应按甲方要求的时间运出施工场地，重新采购符合要求的产品，承担由此发生的费用，由此延误的工期不予顺延。

9.3乙方采购的材料与设备在使用前，乙方应按甲方的要求进行检验或试验，不合格的不得使用，检验或试验费用由乙方承担。（电线）

9.4甲方发现乙方采购并使用不符合设计和标准要求的建筑物资与设备时，乙方应予以拆除并重新采购，费用由乙方承担，同时按照建筑物资与设备款项的8%处以罚款，由此延误的工期不予顺延。

9.5乙方需要使用代用的材料与设备时，应经甲方、设计单位认可后才能使用，由此增减的合同价款双方以书面形式议定。乙方擅自使用代用的建筑物资与设备，经验收合格的，按该批代用品总价的10%进行处罚；验收不合格的，除按该批代用品总价的10%进行处罚外，乙方必须无条件更换。

9.6对按正常程序已经确认的认质认价的材料与设备，乙方拒不执行的，甲方可将采供方式改为“甲供”。由此延误的工期不予顺延，并对乙方按该批材料与设备认价总价款的10%处罚。

9.7凡甲方暂定材料、设备价格的，施工期间需重新进行认质认价。认质认价材料、设备的采供，需经甲方认质认价后方可采购。

9.8凡认质认价的材料、设备一经认定，价格不再调整。

9.9由乙方采购供应的全部材料与设备（包括甲控乙购材料）对其单价按市场价进行自主报价，且应承担施工期间市场变化所引起的全部价格风险，任何情况的发生都不得成为其调整此种材料价格及对应综合单价的依据。

六、竣工结算

10、主要结算条款：

10.1分部分项工程量据实结算。

10.2变更签证调整合同价款的方式：

①合同中有相同或类似清单的参照相同或类似清单综合单价。

②合同中无相同或类似清单的参照合同中已有的材料价格或认质认价价格，并依据陕西工程量清单计价原则2009及配套文件重新组价，与建设单位协商后确定。

③变更产生的新材料或设备经甲方认质认价确认后，依据陕西工程量清单计价原则2009及配套文件重新组价。

11、乙方提供竣工图的约定： 竣工验收后20天内，提交竣工图及资料文件肆套。资料必须通过质监站备案要求（甲方原因除外）。若乙方不能按期完整提供归档施工资料，影响双方办理竣工结算时责任自负。

12、乙方应在工程通过竣工验收后，在20天内向甲方递交竣工结算报告及完整的结算资料（肆份），双方按照协议书约定的合同价款及专用条款约定的合同价款调整内容，进行工程竣工结算。

13、工程审定结算完成后，乙方缴纳施工水电费，安装计量表的按表据实计费，未安装计量表的按工程审定价的6‰计费。

14、本工程的工程量据实结算，审计核减费全部由乙方承担，在结算付款时一次性扣除。

七、付款方式

15、预付30%工程款，施工完成验收合格，经审计完成后支付审定结算价款的97%的工程款，剩余3%待工程质保期满后无息退还。

八、合同份数

16、本合同正本陆份，具有同等效力，由甲方保存肆份，乙方保存贰份。

九、其他

17、乙方应严格按施工图纸进行施工，保证工程进度和工程质量；因乙方原因造成工程质量未达到施工图纸和国家规范要求的，乙方应返工直至工程质量达到图纸和规范要求为止，由此增加的费用和（或）延误的工期由乙方承担。

18、乙方制定的施工方案、采取施工安全及环境保护措施和投入施工力量、机械装备、现场管理人员必须满足合同约定的工作内容、工程质量、施工进度和安全文明施工等要求；若达不到，乙方应积极采取补救措施，直至达到合同约定的标准。由此增加的费用和（或）延误的工期由乙方承担。

19、乙方应及时清运建筑垃圾，在固定区域摆放建筑材料，确保甲方正常办公环境秩序；施工过程中产生的外围协调费用由乙方承担。

20、乙方必须确保施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物及相关设施设备完好无损，如施工过程中出现损坏，乙方负责修复赔偿。工程最终移交甲方前乙方负责保护已完成的工程。

21、已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：工程竣工、移交前由乙方负责保护并承担费用，最终移交后由甲方负责。

22、乙方应对其采用的施工工艺、施工方法等涉及到知识产权的行为的合法性负全责。

23、乙方采购的建筑物资与设备，如与设计标准要求不符时，乙方应按甲方要求的时间运出施工场地，重新采购符合要求的产品，承担由此发生的费用，由此延误的工期不予顺延。

24、乙方不得将其承包工程任何部分转包给他人，一经发现乙方将本工程予以转包，甲方有权立即解除合同，乙方应在14日内清退出场。同时，乙方承担由此给甲方造成的损失；乙方提供的履约保证金不再退还。

25、施工期间乙方应遵守建设方的办公纪律、疫情防控、安全管理等要求。

附件1：二次报价承诺函

附件2：工程质量保修书

附件1：

二次报价承诺函

致：渭南市社会福利院：

关于本次                                  竞争性磋商文件，经过现场谈判及我公司详细审核，我公司对本次竞争性磋商谈判文件的投标首次报价         元做出以下承诺：

最终优惠报价为（人民币大写）：                     ，小写：              。

特此承诺！

承诺单位：

日期

附件2：

工程质量保修书

甲方(全称)：渭南市社会福利院

乙方(全称)：

为保证   渭南市社会福利院室外配套工程  在合理使用期限内正常使用，甲方、乙方协商一致签订工程质量保修书。乙方在质量保修期内按照有关管理规定及双方约定承担工程质量保修责任。

一、工程质量保修范围

质量保修范围为施工区域内所含全部施工项目。

二、质量保修期

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。分单项竣工验收的工程，按单项工程分别计算质量保修期。

双方根据《建设工程质量管理条例》、国家有关规定及招投标文件，约定乙方对工程质量承担保修责任，保修期自竣工验收合格之日算起，保修期限为          年。

三、质量保修责任

1、属于保修范围和内容的项目，乙方应在接到修理通知之日后7天内派人修理。乙方不在约定期限内派人修理，甲方可委托其他人员修理，保修费用从质量保修金内扣除。

2、发生须紧急抢修事故（如上水跑水、暖气漏水等），乙方接到事故通知后，应立即到达事故现场抢修。非乙方施工质量引起的事故，抢修费用由甲方承担。

四、质量保修金的支付

本工程约定的工程质量保修金为工程审定价格的3%。

五、质量保修金的返还

甲方在质量保修期满收到乙方退还保修金申请后，21天内，将剩余保修金无息返还乙方。

附件3：

施工内容及报价明细表

项目名称：

| 序号 | 施工内容 |  | 工程量 |  | 单位 | 全费用单价（元） |  | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 项目暂列金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 总报价 |  | 大写： |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 小写： |  |  |  |  |  |  |
| 最终报价 |  | 大写： |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 小写： |  |  |  |  |  |  |

第五部分 技术要求

一、项目基本情况说明

1.项目概况

渭南市社会福利院室外配套工程主要施工内容包括：新修室外混凝土路面，铺设广场砖，室外电缆铺设，安装庭院灯10个和篮球场灯1个，铺设HDPE双壁波纹排水管，修筑雨水收水井16处，砌筑直径700圆形检查井8座等。

2.采购范围

具体详见工程量清单及施工图图纸。

3.工程验收的主要依据、标准及要求：

| 序号 | 规范、规程、标准名称 |
| --- | --- |
| 1 | 施工材料符合招标及环保要求，主材提供检验合格证、生产合格证等。 |
| 2 | 部分施工工艺满足相关施工验收标准 |

二、商务要求

1. 工期需求及编制依据

工期要求45日历天，根据项目实际需求及使用单位要求确定。

2. 付款方式要求及履约保证金

（1）付款方式要求

完成工程合同约定工程量80%以上，支付至总价款50%，工程竣工验收合格后经审计部门或其委托有工程造价咨询资质的机构审定结算后，支付至审定结算价的97%；另外3%的审定结算价款作为工程质量保证金，待工程质量保修期满后无息退还。

（2）履约保证金要求

履约保证金基本要求： 无

3. 质保期及质保保修要求

（1）质保期  2  年；

（2）质保期保修要求

①属于保修范围和内容的项目，承包人应在接到维修通知后立即响应，    天内派人维修。发生紧急抢修事故（如上水管跑水、爆裂，供电设施漏、断电等），承包人应在接到事故通知后 2 小时内到达事故现场并于 6 小时内完成应急维修。

三、合同主要条款

/

四、施工图及电子招标书另附

第六部分 磋商响应文件格式

（封面）                                  （正本/副本）

渭南市社会福利院室外配套工程

磋商响应文件

采购项目编号：

供应商：

（盖章）

二零二一年   月

一、投标函

致： （采购人）

1、根据已收到              项目的磋商文件，遵照《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，经踏勘本项目现场、参加招标答疑会议和仔细研究本工程磋商文件、答疑纪要、合同条款、图纸、清单及其他有关文件后，我方愿以人民币（大写）                 元（￥       ）的投标总报价，按磋商文件、答疑纪要、合同条款、图纸、清单及其他有关文件条件等承包本项目的施工、竣工和保修，并承担任何质量缺陷保修责任。

2、我方已详细审核全部磋商文件及有关附件、工程现场条件、招标答疑纪要、补遗书等文件。

3、我方保证上述报价不低于我单位工程施工的成本价。

4、一旦我方中标，我方保证在收到贵单位发出的书面开工令后即日开工并在      天（日历天）内竣工并移交整个工程。

5、我单位保证按设计要求和规范规定施工，工程质量达到        质量等级。

6、如果我方中标，我方将按照采购人规定时间足额提交合同履约保证金。

7、除非另外达成协议并生效，你方的成交通知书和本磋商响应文件将构成约束我们双方的合同。

8、我方的磋商响应文件在开标后90天内有效，在磋商有效期内不修改或撤回磋商响应文件。

9、我方理解你方及采购代理机构不另负担我们的任何投标费用，无论我方总报价中是否包括投标费用，也无论是否能够成交，均不要求你方及采购代理机构对投标费用做任何补偿。

10、我方理解你方及采购代理机构，我方不要求你方及采购代理机构对未成交原因做任何解释，也不退回磋商响应文件。

11、如果因我方原因放弃中标，我方承诺，除采购代理机构有权没收磋商保证金外，还承担因下个成交候选人成交给采购人带来的经济损失。

供应商名称：                              （盖章）

法定代表人或授权代理人：         （签字或盖章）

2021年    月   日

二、磋商报价表(第一次）

项目名称：

采购编号：

|  | 小写（RMB元） | 大写（RMB元） |
| --- | --- | --- |
| 投标总报价 |  |  |
| 工 期 |  |  |
| 质 量 |  |  |
| 质保期 |  |  |
| 项目经理 | 1.姓名： 2.专业： 3.建造师注册证书号： |  |

供应商名称：                          （盖章）

法定代表人或授权代理人：        （签字或盖章）

年    月   日

磋商报价表(最终）

项目名称：

采购编号：

|  | 小写（RMB元） | 大写（RMB元） |
| --- | --- | --- |
| 投标总报价 |  |  |
| 工 期 |  |  |
| 质 量 |  |  |
| 质保期 |  |  |
| 项目经理 | 1.姓名： 2.专业： 3.建造师注册证书号： |  |

供应商名称：                          （盖章）

法定代表人或授权代理人：        （签字或盖章）

年    月   日

三、已标价工程量清单

已标价工程量清单

说明：

工程量清单报价必须包含以下内容

1)单项工程造价汇总表(由广联达软件直接输出)

2)单位工程造价汇总表(由广联达软件直接输出)

3)分部分项工程量清单计价表(由广联达软件直接输出)

4)措施项目清单计价表(由广联达软件直接输出)

5)其他项目清单计价表(由广联达软件直接输出)

6)规费、税金项目清单计价表(由广联达软件直接输出)

7)分部分项工程量清单综合单价分析表(由广联达软件直接输出)

8)措施项目费(综合单价)分析表(由广联达软件直接输出)

9)主要材料、设备价格表

注:安全文明施工措施费、规费、税金必须按陕西省现行规定填报。

供应商名称：                          （盖章）

法定代表人或授权代理人：        （签字或盖章）

年    月   日

四、资格证明文件

1）投标供应商为合法注册的法人、其他组织或自然人，具有独立承担民事责任的能力，提供统一社会信用代码的营业执照，供应商为自然人的提供身份证。

2）具备建筑工程施工总承包三级或市政公用工程总承包三级及以上资质，具备有效的安全生产许可证。

3）拟投入的项目经理须提供建筑工程或市政公用工程贰级（含贰级）以上注册建造师证书及有效的安全生产考核合格证，且无在建工程。

4）投标供应商应授权合法的人员参加投标全过程，其中法定代表人直接参加投标的，须出具法人身份证，并与营业执照上信息一致。法定代表人授权代表参加投标的，须出具法定代表人授权书及授权代表身份证。

5）供应商财务状况证明文件。

6）参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

7）供应商具有履行本合同所必需的专业技术能力的说明及承诺。

8）磋商文件要求的其他资格证明文件。

1）统一社会信用代码的营业执照副本

说明：

- 如供应商是企业（包括合伙企业），应提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；

- 如供应商是事业单位，应提供有效的“事业单位法人证书”；

- 如供应商是为企业专业服务机构的，应提供执业许可证等证明文件；

- 如供应商是个体工商户，应提供有效的“个体工商户营业执照”；

- 如供应商为自然人，应提供有效的自然人身份证明。

2）具备建筑工程或市政公用工程总承包三级及以上资质，具备有效的安全生产许可证。

3）拟投入的项目经理须提供建筑工程或市政公用工程贰级（含贰级）以上注册建造师证书及有效的安全生产考核合格证，且无在建工程。

4）法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我（法定代表人姓名）系注册于  （供应商地址）  的（供应商名称）（统一社会信用代码）的法定代表人，现代表公司授权下面签字的（被授权人的姓名、身份证号码、职务）为我公司合法代理人，代表本公司参加 （采购项目名称） 采购项目编号为           的投标活动。代理人在本次投标中所签署的一切文件和处理的一切有关事物，我公司均予承认。

本授权有效期：自投标截止之日起    90  日历天；特此声明。

（二代身份证需复印正面及反面）

| 法定代表人身份证复印件 | 授权代表身份证复印件 |
| --- | --- |

供应商名称：                        （公章）

法定代表人：                   （签字或盖章）

授权代理人（被授权人）：            （签字）

日期：      年     月     日

法人直接参加的附法人身份证明。

5）供应商财务状况证明文件

说明：

- 供应商为企业的，提供2020年度经审计的财务报告（新成立企业提供公司财务报表）。

- 部分其他组织和自然人，没有经审计的财务报告，可以提供开标日期前六个月内银行出具的资信证明。

- 供应商提供了财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函，则不需要提供上述财务状况报告。

6）参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

致：   （采购人名称）    ：

（                  公司）为在中华人民共和国境内合法注册并经营的机构。在此郑重声明，我公司在参与本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。

供应商名称：                           （盖章）

法定代表人或授权代理人：         （签字或盖章）

年    月   日

7） 供应商具有履行本合同所必需的专业技术能力的说明及承诺（参考格式）

致：     （采购人名称）   ：

（公司）于  年  月  日在中华人民共和国境内（详细注册地址）合法注册并经营，公司主营业务为（），营业（生产经营）面积为（）。现有员工数量为（），其中与履行本合同相关的专业技术人员有（专业能力、数量），本公司郑重承诺，具有履行本合同所必需的设备和专业技术能力。

供应商名称：  （盖章）

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年      月     日

8） 磋商文件要求的其他资格证明文件

五、技术部分

1、施工组织设计

1）.施工方案和质量保证措施

供应商名称：                          （盖章）

法定代表人或授权代理人：        （签字或盖章）

日期：

2）.施工进度计划

供应商名称：                          （盖章）

法定代表人或授权代理人：        （签字或盖章）

日期：

3）.确保安全生产的组织技术措施

供应商名称：                          （盖章）

法定代表人或授权代理人：        （签字或盖章）

日期：

4）.安全文明、环保施工保证措施

供应商名称：                          （盖章）

法定代表人或授权代理人：        （签字或盖章）

日期：

2、项目经理部组成

六、业绩一览表

投标人名称：                 采购项目编号：

| 序号 | 项目名称 | 项目内容 | 完成日期 | 金额 | 甲方名称、联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

注：后附业绩证明材料。业绩提供不全，或无法显示重要信息将按无效业绩处理。

供应商名称：                           （盖章）

法定代表人或授权代理人：         （签字或盖章）

年    月   日

七、保修服务承诺

供应商名称：                           （盖章）

法定代表人或授权代理人：         （签字或盖章）

年    月   日

八、落实政府采购政策

中小企业声明函（如有）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依 法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加   项目名称  （项目编号：      ）第    标段采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：                           （盖章）

法定代表人或授权代理人：         （签字或盖章）

日期：      年     月     日

备注：项目不分标段的，第___标段空白处填写“/”。

根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定：

一、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

二、中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

监狱企业证明函

根据财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

九、 投标人认为有必要提供的其他内容

第七部分  工程量清单